Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշման

**Ծ Ր Ա Գ Ի Ր**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱ­ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ**

|  |
| --- |
| Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN | Նպատակ | Միջոցառումներ | Ակնկալվող արդյունք | Համակատարող | Ժամկետ | Ֆինանսավորման աղբյուր և կանխատեսվող չափ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Մարզպետարանների կազմակերպական կառուցվածքների վերանայում և համայնքային ծառայության համակարգի զարգացում | 1.1 Մարզպետարանների կազմակերպական կառուցվածքների վերանայում՝ «Մարզպետների աշխատակազմերի կանոնադրությունները հաստատելու» մասին ՀՀ Վարչապետի և «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծերի ներկայացում կառավարության քննարկմանը | Տարածքային կառավարման մարմինների միատեսակ գործառույթների և կառուցվածքի սահմանում՝ «Տարածքային կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի նկարագրված լիազորությունների շրջանակներում։ |  | 2022 թվականի հուլիսի 1--ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 1.2 Համայնքային ծառայության համակարգի ինստիտուցիոնալ և օրենսդրական բարեփոխումների իրականացում | «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ներկայացում ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմ, ոլորտը կարգավորող շուրջ 13 ենթաօրենսդրական ակտերում փոփոխությունների և լրացումների նախագծերի մշակում:  Համայնքային ծառայողների վերապատրաստման համակարգի արդիականացում։ |  | 2021-2025 թվականներ (շարունակական) | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2. | Հանրապետության տարածքային համաչափ զարգացման, տարածքների սոցիալ-տնտեսական կայունության և հետագա տնտեսական ակտիվության և աճի ապահովում | 2.1. Սահմանամերձ համայնքների բնակիչների սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավմանն ուղղված աջակցության ծրագրերի իրականացում | Ծրագրի իրականացման արդյունքում ՀՀ Տավուշի, Գեղարքունիքի, Վայոց ձորի, Սյունիքի, Արարատի մարզերի 23 սահմանամերձ համայնքների 81 բնակավայրերի բնակիչներին ՀՀ պետական բյուջեից կտրամադրվի աջակցություն՝ էլեկտրաէներգիայի, բնական գազի, ոռոգման ջրի սակագնի մասնակի փոհատուցում, անշարժ գույքի հարկի ամբողջական փոխհատուցում՝ ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի 1444-Ն որոշման շրջանակներում: | Մարզպետարաններ, Ջրային կոմիտե, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2021-2024թթ | ՀՀ պետական բյուջե  1,155,205.8 հազ. դրամ |
| 2.2 «Հայաստանի Հանրապե­տության 2022-2027թթ. տարածքային զարգացման ռազմավարությունը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարության քննարկմանը | Հայաստանի Հանրապե­տության 2022-2027 թվականների տարածքային զարգացման ռազմավարությունը հնարավորություն կտա հստակեցնել և վերանայել տարածքային համաչափ զարգացման գերակա ուղղությունները, նպատակները, դրանց հասնելու հիմնական քայլերը՝ հաշվի առնելով արդեն իսկ իրականացված ծրագրերը, վարչատարածքային բարեփոխումները,հետպատերազմյան իրողությունները՝ ապահովելով կապը և համապատասխանությունը այլ ռազմավարական փաստաթղթերի հետ՝ մասնավորապես «2020-2050թթ Հայաստանի վերափոխման ռազմավարության» |  | 2022- թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 3. | Ապահովել 2021 թվականի մայիսի 27-ին ընդունված «Հուղարկավորությունների կազմակերպման և գերեզմանատների ու դիակիզարանների շահագործման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» թիվ ՀՕ-228-Ն ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 3-րդ մասի կատարումը։ | 3.1 «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 1910-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը։ | ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 23-ի «Հուղարկավորությունների կազմակերպման և գերեզմանատների ու դիակիզարանների շահագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված կարգերը, կանոնները և գերեզմանի վկայականի ձևը սահմանելու մասին» N 1910-Ն որոշումը համապատասխանեցնել 2021 թվականի մայիսի 27-ին ընդունված թիվ ՀՕ-228-Ն «Հուղարկավորությունների կազմակերպման և գերեզմանատների ու դիակիզարանների շահագործման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքով կատարված փոփոխություններին։ |  | 2022թ. մարտի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 3.2 «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 8-ի N 1301-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը։ | 3.2 ՀՀ կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 8-ի «Սանիտարահամաճարակային իրավիճակի վտանգ առաջանալու դեպքում մահացածների մարմինների դիակիզման, գերեզմանատների վնասազերծման և տեղափոխման ու վերահուղարկավորման կարգերը հաստատելու մասին» 1301-Ն որոշումը համապատասխանեցնել 2021 թվականի մայիսի 27-ին ընդունված թիվ ՀՕ-228-Ն «Հուղարկավորությունների կազմակերպման և գերեզմանատների ու դիակիզարանների շահագործման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքով կատարված փոփոխություններին։ | Առողջապահության նախարարություն | 2022թ. մարտի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 4 | Հանրապետության տարածքային համաչափ զարգացմանն ուղղված՝ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ենթակառուցվածքների զարգացում | 4.1 ՀՀ համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված, համայնքների կողմից ներկայացված և սահմանված չափորոշիչներին բավարարող ծրագրերի իրականացման նպատակով ՀՀ պետական բյուջեից սուբվենցիաների տրամադրման գործընթացի շարունակության ապահովում | Համայնքներում կապիտալ ներդրումների ակտիվացում, տնտեսական և սոցիալական նշանակության ենթակառուց-վածքների բարելավում և արդիականացում, համայն-քային բնակչության կյանքի որակի բարելավում:  Առնվազն 500 սուբվենցիոն ծրագրերի իրականացում, որոնց արդյունքներով կբարելավվեն ՀՀ – ի համայնքների ենթակառուցվածքները՝ մասնավորապես կառուցված կամ նորոգված ճանապարհներ, մանկապարտեզներ, մշակույթի տներ, համայնքային կենտրոններ, այգիներ, պուրակներ, էներգախնայող լուսավորության, ջրամատակարարման, ջրահեռացման, ոռոգման և գազամատակարարման համակարգեր, բազմաբնկարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության տարրեր գյուղատնտեսական և կոմունալ ծառայությունների համար մեքենասարքավորումներ։ | Էկոնոմիկայի նախարարություն,  Քաղաքաշինության կոմիտե,  Մարզպետարաններ,  ՀՀ համայնքներ  (համաձայնությամբ) | 2021-2026թթ | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ համայնքների բյուջե,  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4.2 Համայնքների խոշորացման արդյունքում ձևավորված համայնքների խոցելիության գնահատման նոր համակարգի մշակում, որը հիմք կհանդիսանա ենթակառուցվածքները բարելավելու նպատակով իրականացվելիք ներդրումային ծրագրերի մշակման համար | Կմշակվի միավորված համայնքները բնութագրող ամփոփ գնահատականների վրա հիմնված մեթոդական փաստաթուղթ, որի կիրառությունը հնարավորություն կտա ներդրումային ծրագրերը դարձնել հասցեական՝ թիրախային համայնքների ճիշտ ընտրության ճանապարհով | Էկոնոմիկայի նախարարություն | 2023թ. մարտի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 5 | Բնակչության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ ապահովելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերում աղբահանության և կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման համակարգի բարելավում | 5.1 «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարեու մասին» օրենքի նախագծի ներկայացում ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմ | Աղբի հետ գործածության ոլորտում օրենսդրական դաշտի բարելավմամբ օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ հենքի ստեղծում՝ նպատակաուղղված թափոնների հինգաստիճան ստորակարգության կիրառմանը, այդ թվում՝ առաջացող թափոնների ծավալի նվազեցմանը, օգտահանման ենթակա թափոնների տեսակավորված հավաքմանը և դրանց վերամշակմանը | Քաղաքաշինության կոմիտե | 2021թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 5.2 Նոր սանիտարական աղբավայրի կառուցում, փակման ենթակա աղբավայրերի փակում և գործող աղբանոցների բարեկարգում | Քաղաքաշինական, բնապահպանական և սանիտարական նվազագույն նորմերին համապատասխան աղբավայրերի համակարգի ներդրում, հանրապետությունում առաջին սանիտարական աղբավայրի կառուցում, մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի հեռացման վայրերի բացասական ու վնասակար ազդեցությունների նվազեցում | ՀՀ համայնքներ  (համաձայնությամբ),  Շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2022-2026թթ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ համայնքների բյուջե,  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 5.3 Գոյացող աղբի պատշաճ կերպով հավաքման, տեղափոխման և հեռացման կամ վերամշակման գործընթացների ապահովում | Աղբի հավաքման արդյունավետ սխեմաների ներդրում, տարբեր տեսակի թափոնների գործածության համար ընթացակարգերի կիրարկում, ինչի շնորհիվ թափոնների առանձին տեսակների կրկնօգագործման, օգտահանման և վերամշակման արդյունքւոմ կնվազեցվի աղբավայրերում տեղադրվող աղբի ծավալը։ | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն,  Մարզպետարաններ,  ՀՀ համայնքներ  (համաձայնությամբ) | 2022-2026թթ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ համայնքների բյուջե,  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 6 | ՀՀ պետական հանրակրթական դպրոցական շենքերի սեյսմիկ անվտանգության բարելավում | 6.1 Սեյսմիկ տեսանկյունից առավել խոցելի և առաջնահերթ կարգով բարելավման անհրաժեշտություն ունեցող դպրոցական շենքերի ուժեղացում/ նորերի կառուցում | Դպրոցական աշակերտների անվտանգ կրթական պայմանների ապահովվում,  ժամանակակից քաղաքաշինական և կրթական բոլոր չափանիշներին համապատասխան կրթական պայմանների ապահովում:  Առնվազն 24 դպրոցական շենքերի կառուցում, որոնք կբավարարեն ժամանակակից քաղաքաշինական և կրթական բոլոր չափանիշներին, մասնավորապես՝ կլինեն սեյսմակայուն առնվազն 9 բալ երկրաշարժի դեպքում, էներգախնայող և այլընտրանքային էներգիայի օգտագործման հնարավորություներով, մատչելի հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար։ Արդյունքում` 24 պետական հանրակրթական դպրոցներում կապահովվեն անվտանգ, ժամանակակից քաղաքաշինական և կրթական բոլոր չափանիշներին համապատասխան կրթական պայմաններ: | Քաղաքաշինության կոմիտե  Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն,  Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն,  Տարածքային զարգացման հիմնադրամ  (համաձայնությամբ) | 2021-2026թթ. | ՀՀ պետական բյուջե,  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 7 | Միավորված բազմաբնակավայր համայնքներում քաղաքացիներին տրամադրվող վարչական ծառայությունների որակի բարելավում և հասանելիության ընդլայնում | 7.1 Միավորված համայնքներում համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ՀԿՏՀ) ներդրում | Վարչատարածքային բարեփոխումների արդյունքում ձևավորված բազմաբնակավայր նոր համայնքներից 25-ում կներդրվի համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ (ՀԿՏՀ), իսկ նման համայնքներից ևս 15-ում կարդիականցվի արդեն գործող ՀԿՏՀ-ն։  Կարդիականացվի նաև մոտ 420 բնակավայրերի վարչական գրասենյակներում առկա կազմակերպական տեխնիկայի պարկը։ |  | 2022-2026թթ. | Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ/GIZ) և Շվեյցարիայի համագործակցության ընկերության դրամաշնորհ  500մլն դրամ |
| 7.2 Միավորված բազմաբնակավայր համայնքներում «մեկ պատուհան» սկզբունքով գործող քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակների (ՔՍԳ) հիմնում | Քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակ (ՔՍԳ) կհիմնվի 10 միավորված համայնքում, կարդիականացվեն ևս 4 համայնքներում նախկինում հիմնված և գործող ՔՍԳ-ները։ |  | 2022-2026թթ. | Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ/GIZ) և Շվեյցարիայի համագործակցության ընկերության դրամաշնորհ  180 մլն դրամ |
| 7.3 «Պետական իշխանության մարմինների սպասարկման գրասենյակների գործառույթներ իրականացնող օպերատորների ցանկը հաստատելու, գործառույթների իրականացումն օպերատորին պատվիրակելու, գործառույթների ցանկը հաստատելու, օպերատորի հետ կնքվող ծառայությունների մատուցման պայմանագրի օրինակելի ձևը և օպերատորին առաջադրվող նվազագույն տեխնիկական պահանջները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 27-ի N 1109-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ  ենթադրող որոշման  նախագծի մշակում և  ներկայացում Վարչապետի  աշխատակազմ | Իրականացված վարչատարածքային բարեփոխումներին համապատասխան կվերնայվեն պետական իշխանության մարմինների սպասարկման գրասենյակների գործառույթներ իրականացնող օպերատորների ցանկում ներառված բազմաբնակավայր համայնքների քանակը և օպերատորներին վերապահված ծառայությունների ցանկը։ | Արդարադատության նախարարություն | 2022-2026թթ. | Լրացուցիչ ռեսուրսներ չեն պահանջվում |
| 8 | Վարչատարածքային բարեփոխումների շարունակականության ապահովում, լիազորությունների  ապակենտրոնացում | 8.1 Միավորված համայնքների լիազորությունների և կարիքների ուսումնասիրման հիման վրա լիազորությունների ապակենտրոնացման հայեցակարգի մշակում | Մշակվել է լիազորությունների ապակենտրոնացմանը վերաբերող համապարփակ փաստաթուղթ, որում նկարագրված են ապակենտորացման գործընթացի սկզբունքները, նպատակները, խնդիրները և ոլորտային ուղղությունները | Ֆինանսների նախարարություն | 2022 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 8.2 Տեղական  ինքնակառավարման  մարմինների  լիազորությունների, ինչպես նաև  ընտրված ոլորտներում կամ  բնագավառներում դերերի ու  պարտականությունների  փոփոխման վերաբերյալ  առաջարկությունների մշակում | Սահմանվել են այն լիազորությունները,  որոնք հնարավոր է փոխանցել  տեղական ինքնակառավարման  մարմիններին, մասնավորապես՝  առողջության առաջնային պահպանման, միջհամայնքային և միջբնակավայրային ճանապարհների պահպանության ու շահագործման, հանրակրթական դպրոցների շենք-շինությունների պահպանության և շահագործման ոլորտներում: |  | 2023-2026թթ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 8.3 Լիազորությունների  ապակենտրոնացման կիրարկումն ապահովող  անհրաժեշտ, մասնավորապես՝  «Տեղական ինքնակառավարման  մասին», «Սոցիալական  աջակցության մասին», «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքներում և  համապատասխան  ենթաօրենսդրական ակտերում  փոփոխություններ և լրացումներ ենթադրող իրավական ակտերի  նախագծերի մշակում և դրանց ներկայացումը Վարչապետի  աշխատակազմ | Օրենսդրորեն տեղական  ինքնակառավարման մարմիններին փոխանցվել են նոր լիազորություններ,  որոնց իրականացումն ավելի  արդյունավետ կդառնա: |  | 2024թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 9 | Միջհամայնքային  համագործակցության  տարբեր  ձևերի ներդրում | 9.1 «Տեղական  ինքնակառավարման մասին»  օրենքում փոփոխություններ  կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի  նախագծի մշակում և  ներկայացում Վարչապետի  աշխատակազմ | «Տեղական ինքնակառավարման  մասին» օրենքի 9-րդ գլխում  նկարագրված է միջհամայնքային  միավորումների կարգավիճակի,  ստեղծման և լուծարման վերաբերյալ  կարգավորումներ: Սակայն,  միջհամայնքային  համագործակցությունը չի  սահմանափակվում միջհամայնքային  միավորումներով: Միջազգային  պրակտիկայում առկա են  համագործակցության այլ ձևեր, մասնավորապես՝ հանրային-իրավական համաձայնություն, աշխատանքային միություն, նպատակային միություն, համայնքների նպատակային միավորում, համատեղ վարչական մարմնի ստեղծում և այլն: Այդ ձևերից ընտրվելու են ՀՀ-ի օրենսդրությանը և կառավարման համակարգին չհակասողները և  նկարագրվելու են «Տեղական  ինքնակառավարման մասին» օրենքում: |  | 2022-2026թթ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 9.2 Օրենքով միավորում  ստեղծելու վերաբերյալ  օրենսդրական փաթեթի  մշակում և ներկայացում  Վարչապետի աշխատակազմ | «Միջհամայնքային միավորումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված են  միավորումների երկու ձևեր՝ կամավոր և օրենքով: Կառավարության իրավասությունն է ներկայացնել  առաջարկություն՝ օրենքով միավորում ստեղծելու վերաբերյալ:  Մշակվելու է օրենսդրական փաթեթ առանձին օրենքով միջհամայնքային միավորում ստեղծելու վերաբերյալ։ |  | 2022-2026թթ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 10 | Հանքարդյունաբերության ոլորտում միասնական և համապարփակ քաղաքականության վարում | 10.1 Հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացման ռազմավարության մշակում | Հանքարդյունաբերության ոլորտի համապարփակ քաղաքականության սահմանում, ազգային և տեղական մակարդակներում ֆիսկալ և ոչ ֆիսկալ (այդ թվում՝ վերամշակման և վերջնական արտադրանքի ստացման) օգուտները ավելացնելու և բաշխելու համար ինստիտուցիոնալ շրջանակի ստեղծում, համաչափ զարգացման, տնտեսական, բնապահպանական և սոցիալական հարցերի ուղղությամբ ընդհանուր մոտեցման ամրագրում: | Ֆինանսների նախարարություն  Պետական եկամուտների կոմիտե | 2022 թ. հունիսի 1-ին տասնօրյակ | Համաշխարհային բանկի կողմից տրամադրվող դրամաշնորհային միջոցներ 204 հազ. ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ (ներառյալ հարկերը) |
| 10.2 Հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացման ռազմավարությանը համահունչ ոլորտը կարգավորող օրենքների, ինչպես նաև դրանցից բխող այլ իրավական ակտերի մշակում | Հանքարդյունաբերության ոլորտի կայուն զարգացման համար բարենպաստ միջավայրի ձևավորման ապահովում  Հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացման ռազմավարությանը համահունչ մշակված ոլորտային օրենսդրական փոփոխությունների շուրջ 15 փաթեթ |  | 2024 թ. հունիսի 1-ին տասնօրյակ | Համաշխարհային բանկի կողմից տրամադրվող դրամաշնորհային միջոցներ 90 հազ.ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ (ներառյալ հարկերը) |
| 11 | ԱՃԹՆ/EITI-ի (Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնություն) շրջանակներում՝ հանքարդյունաբերության ոլորտում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ տարեկան ազգային զեկույցի կազմում և հրապարակում (շարունակական) | 11.1 ՀՀ-ի կողմից ԱՃԹՆ/EITI-ի (Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնություն) շրջանակներում՝ հանքարդյունաբերության ոլորտում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ տարեկան ազգային զեկույցի նախագծի կազմում, ներկայացում ՀՀ կառավարություն և հրապարակում | Առավել թափանցիկ, հաշվետվողական պետական և գործարար համակարգերի ապահովումը, ինչը խթան է հանդիսանում կառավարության, տնտեսության մասնավոր հատվածի և քաղաքացիական հասարակության միջև երկխոսության կայացմանը։  Հրապարակված ազգային զեկույց |  | 2022թ. հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ | Համաշխարհային բանկի կողմից տրամադրվող դրամաշնորհային միջոցներ Կանխատեսվող ֆինանսավորման չափը՝ շուրջ 80 հազ. ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ |
| 12 | Ընդերքաբանական փորձաքննության ներկայացվող նյութերի հետ կապված գործընթացին առնչվող իրավահարաբերությունների կարգավորում | 12.1 «ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում և ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | Օգտակար հանածոների հանքավայրերի կոնդիցիաների պարամետրերի երկրաբանատնտեսագիտական հիմնավորման մեթոդական ցուցումների, ինչպես նաև օգտակար հանածոների պաշարների դասակարգման կիրառման հրահանգների սահմանման իրավական հենքի ստեղծում: |  | 2022թ. փետրվարի  2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ռեսուրսներ չեն պահանջվում |
| 12.2 «Օգտակար հանածոների հանքավայրերի կոնդիցիաների պարամետրերի երկրաբանատնտեսագիտական հիմնավորման մեթոդական ցուցումները սահմանելու մասին» ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի հրամանի հաստատում | ՀՀ ՏԿԵ նախարարի հրամանով հաստատված օգտակար հանածոների հանքավայրերի կոնդիցիաների պարամետրերի երկրաբանատնտեսագիտական հիմնավորմանը ներկայացվող մեթոդական ցուցումներ: |  | 2022թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ռեսուրսներ չեն պահանջվում |
| 12.3 «Օգտակար հանածոների պաշարների դասակարգման կիրառման հրահանգները սահմանելու մասին» ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի հրամանի հաստատում | Ռեսուրսների ռացիոնալ և համաչափ օգտագործման ապահովում։ ՀՀ ՏԿԵ նախարարի հրամանով հաստատված օգտակար հանածոների պաշարների դասակարգման կիրառման շուրջ 10 հրահանգ |  | 2023թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ռեսուրսներ չեն պահանջվում |
| 12.4 Մետաղական օգտակար հանածոների արդյունահանման նախագծում հանքավայրի պաշարների գնահատման ժամանակ հիմնավորված՝ հանքաքարի արդյունահանման և վերամշակման տեխնիկա–տեխնոլոգիական ցուցանիշների ամրագրում և սահմանված ցուցանիշից շեղման դեպքում իրավական ակտերով համապատասխան միջոցառումների կիրառման մեխանիզմների ներդրման նպատակով օրենսդրական փոփոխությունների առաջարկության ներկայացումՎարչապետի աշխատակազմ | Ռեսուրսների ռացիոնալ և համաչափ օգտագործման ապահովում  Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ։ |  | 2022թ. նոյեմբերի  2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ռեսուրսներ չեն պահանջվում |
| 13 | Ստորերկրյա հանքային ջրերի հորատանցքերի գույքագրման և բազային տվյալների թարմացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացման ապահովում | 13.1 Ստորերկրյա հանքային ջրերի հանքավայրերի ջրակետերի (հորատանցք, աղբյուր) գույքագրում | Հանքային ջրերի հորատանցքերի, աղբյուրների վիճակի, ջրերի ծախսի, սանիտարական վիճակի, սանիտարական պահպանության խիստ ռեժիմի գոտու առկայության, ջրերի որակի, օգտագործման պիտանելիության վերաբերյալ հավաստի տվյալների առկայություն:  Ստորերկրյա հանքային ջրերի 24 հանքավայրերի շուրջ 100 գույքագրված ջրակետեր: |  | 2023թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| 14 | Երկրաբանական տեղեկատվության արժանահավատության ապահովում | 14.1 «Oգտակար հանածոների պաշարների շարժի վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունների ձևերի, լրացման, բացատրագրերի կազմման և ներկայացման կարգը սահմանելու մասին»  ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | Օգ­տա­կար հանածոների պաշարների արդյունահանվող և մարվող պաշարների շարժի վերաբերյալ տարեկան ամբողջական տեղեկատվության առկայություն։  Տարեկան շուրջ 450 ընդերքօգտագործող կազմակերպությունների կողմից ներկայացվող հաշվետվություններ: |  | 2022թ. փետրվարի  2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ռեսուրսներ չեն պահանջվում |
| 15 | Ընդերքի ողջամիտ և համալիր օգտագործման ապահովում  ամբողջական նախագծային փաստաթղթերի առկայության միջոցով | 15.1 «Երկրաբանական ուսումնասիրության ծրագրին ներկայացվող նվազագույն պահանջները սահմանելու մասին» ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի հրամանի հաստատում | Օրինաչափ, միանման և միասնական իրավական նվազագույն պահանջների սահմանում  օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության իրավունք հայցելու դիմում կից ներկայացվող երկրաբանական ուսումնասիրության ծրագրին: Նվազագույն պարտադիր պահանջների սահմանումն ուղղված է պետական սեփականություն հանդիսացող ընդերքի արդյունավետ և համալիր օգտագործման ապահովմանը  ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի հրաման։ |  | 2022թ. ապրիլի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ռեսուրսներ չեն պահանջվում |
| 15.2 «Օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծին ներկայացվող նվազագույն պահանջները սահմանելու մասին» ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի հրամանի հաստատում | Օրինաչափ, միանման և միասնական իրավական պահանջների սահմանում  օգտակար հանածոների արդյունահանման իրավունք հայցելու դիմում կից ներկայացվող օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծին: Նվազագույն պարտադիր պահանջների սահմանումն ուղղված է պետական սեփականություն հանդիսացող ընդերքի արդյունավետ և համալիր օգտագործման ապահովմանը  ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի հրաման։ |  | 2022թ. սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ռեսուրսներ չեն պահանջվում |
| 15.3 «ՀՀ կառավարության 2013 թվականի մարտի 28-ի  N 367-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | **Ընդերքօգտագործման իրավունք հայցող** կազմակերպությանը ներկայացվող ֆինանսական և տեխնիկական կարողությունների վերանայված պահանջներ:  ՀՀ կառավարության որոշում։ |  | 2022թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ռեսուրսներ չեն պահանջվում |
| 16 | Համայնքների նկատմամբ սոցիալական պարտավորությունների պահանջի հստակեցում | 16.1 Օգտակար հանածոյի  արդյունահանման  նախագծում ամրագրվող սոցիալական մեղմացման հատկացումների հաշվարկման մեխանիզմի մշակում և օրենսդրական փոփոխությունների առաջարկության ներկայացում | Ընդերքօգտագործողների կողմից սոցիալական մեղմացման նպատակով համայնքներին կատարվող հատկացումների միանման և արդարացի բաշխում:  Լրացուցիչ ռեսուրսներ չեն պահանջվում։ |  | 2022թ.  նոյեմբերի  3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ռեսուրսներ չեն պահանջվում |
| 17 | Համագործակցության ուղղությունների զարգացման ապահովում հանքարդյունաբերության ոլորտի լիազոր մարմնի և ակադեմիայի, հանքարդյունաբերական ոլորտի ընկերությունների ասոցիացիաների, միջազգային կազմակերպությունների միջև: Կրթական համակարգում ըստ պահանջարկի ոլորտային մասնագետների պատրաստման հիմնահարցերին աջակցություն: | 17.1 Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հետ գիտագործնական, գիտելիքի, փորձի, հմտությունների փոխանակման, մասնագիտական հանձնաժողովների ստեղծման և այլ ուղղություններով համագործակցության հուշագրերի կնքում | Ոլորտային իրավական ակտերի մշակման գործընթացում գիտական մտքի օգտագործում, իրավական ակտերի փոփոխություն՝ գիտատեխնիկական զարգացմանը համահունչ և ոլորտային մասնագետների, ուսանողների և ընդերքօգտագործողների միջև համագործակցության հարթակի ստեղծում: |  | 2022թ. դեկտեմբեր  2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ռեսուրսներ չեն պահանջվում |
| 18 | Ընդերքօգտագործման համար անհրաժեշտ հողատարածքների տրամադրման իրավական կարգավորում | 18.1 «ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում և ՀՀ հողային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերի փաթեթի մշակում | Միջազգային փորձի ուսումնասիրության արդյունքում ընդերքօգտագործման իրավունքների տրամադրման գործընթացի հետ փոխկապակցված մեխանիզմի ներդրում  Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ։ | Կադաստրի կոմիտե  Շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2023թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ռեսուրսներ չեն պահանջվում |
| 19 | Ռեգիոնալ երկրաբանական բնույթի ուսումնասիրությունների նպատակով համաձայնության տրամադրման պայմանների և պահանջների իրավական կարգավորում | 19.1 Երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով համաձայնության հայցման և տրամադրման գործընթացի կարգավորումների նպատակով իրավական ակտերի նախագծի մշակում և ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | Երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով համաձայնություն հայցողների համար գործընթացի հստակեցում, իրավունքի տրամադրման կարգի սահմանում, համաձայնության տրամադրման և պետական հաշվառման, ուսումնասիրության արդյունքների գրանցման և հանրապետության ընդերքի վերաբերյալ տեղեկատվության ամբողջականության ապահովում |  | 2022թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ռեսուրսներ չեն պահանջվում |
| 20 | Ընդերքի մասին տեղեկության թվային կադաստրի ստեղծում | 20.1 Ընդերքօգտագործման ֆոնդի և երկրաբանական տեղեկության միասնական համակարգի ստեղծում, վարում և պահպանություն | Ընդերքի ոլորտում լիազոր մարմնին թարմացված տեղեկատվության մշտական ցանցային հասանելիություն, ինտեգրման հնարավորություն ՀՀ կադաստրի կոմիտեի ինտեգրված կադաստրի գեոպորտալի շերտերում և լիազոր մարմնի այլ բազաներում (բխում է ինտեգրված կադաստրի ստեղծման հայեցակարգից և այն ապահովող միջոցառումներից), որոնք կնպաստեն ընդերքի ոլորտի կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը: | Կադաստրի կոմիտե | 2024թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Համաշխարհային բանկի կողմից տրամադրվող դրամաշնորհային միջոցներ 500 հազար ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ (ներառյալ հարկերը).  ՀԲ աջակցությամբ Հայաստանի կառավարության կողմից իրականացվող «Հանրային հատվածի արդիականացման ծրագրի» շրջանակներում (դեռևս ենթակա է հաստատման) |
| 21 | Ընդերքօգտագործման գործող իրավունքների շրջանակներում հանքավայրերի արդյունավետ շահագործման ապահովում | 21.1 «ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի մշակում և ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | Ընդերքօգտագործման իրավունքի ժամկետների հստակեցում՝ պայմանավորված անհաղթահարելի ուժի ծագման և դրա հետևանքների օրենսդրական կարգավորման անհրաժեշտությամբ:  Օրենքի նախագիծ | Էկոնոմիկայի նախարարություն,  Շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2022թ.  փետրվարի  2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ռեսուրսներ չեն պահանջվում |
| 22 | Հանքարդյունաբերության հարկման արդար և երկարաժամկետ զարգացումն ապահովող արդյունավետ մեխանիզմների ներդրում. մասնավորապես՝ ռոյալթիների մեխանիզմի բարեփոխում | 22.1 «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում և ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | Հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացման ռազմավարության շրջանակներում վերհանված՝ միասնական հարկային համակարգի բարեփոխումների համատեքստում ռոյալթիների դրույքաչափի արդարացի հաշվարկման մեխանիզմի առկայություն | Ֆինանսների նախարարություն  Էկոնոմիկայի նախարարություն  Շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2022թ. ապրիլի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ռեսուրսներ չեն պահանջվում |
| 23 | Հանքահումքային վերջնական արտադրանք ստանալու ուղղությամբ գործուն միջոցառումների ձեռնարկում | 23.1 Պղնձաձուլարանի կառուցման ներդրումային ծրագրին աջակցություն՝ նպաստելով արտադրության թափոնների իրացման հետ կապված խնդիրների լուծմանը | Հանքարդյունաբերության ոլորտում տնտեսական արժեշղթայի փակում երկրի ներսում` ոլորտից առավել մեծ և կայուն եկամտաբերության ապահովում | Էկոնոմիկայի նախարարություն  Ֆինանսների նախարարություն | 2026 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Օրենքով չարգելված միջոցներ  նախնական 1,5 մլրդ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ |
| 24 | Էլեկտրաէներգետիկական շուկայի ազատականացում | 24.1 Էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի նոր մոդելին ամբողջական անցում | Համակարգի արդյունավետության մակարդակի բարձրացում, պատաստախանատվության գործիքների ներդրում: | Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | 2022 թվականի  դեկտեմբերի 2-րդ  տասնօրյակ | ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցության շրջանակներում շուրջ 8,86 մլն դոլար |
| 25 | Եվրասիական տնտեսական միության էլեկտրաէներգետիկական և գազի ընդհանուր շուկաների ձևավորում | 25.1 ԵԱՏՄ էլեկտրաէներգետիկական և գազի ընդհանուր շուկաները կարգավորող հիմնական տասը փաստաթղթերի մշակում և ընդունում. աշխատանքների իրականացում | Կարգավորող փաստաթղթերի մշակումը և ընդունումը կնպաստի էլեկտրաէներգետիկական և գազի ընդհանուր շուկաների գործարկմանը | Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | 2025 թվականի  դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 26. | Հայկական ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարաձգում և արդիականացում | 26.1 Իրականացնել Հայկական ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի արդիականացման և շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագրի և ավարտական փուլի աշխատանքները | Կապահովվի Հայկական ԱԷԿ-ի արդյունավետ և անվտանգ աշխատանքը, ինչպես նաև շահագործման լրացուցիչ ժամանակահատվածում առաքվող հզորությունը կավելանա առնվազն  10%-ով: |  | 2022 թվականի  դեկտեմբերի 2-րդ  տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե՝  ՀՀ կառավարության 11.06.2020թ.  № 953-Ն որոշում, համաձայն որի՝ «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ին 2020-2022թթ. ընթացքում ՀՀ պետական բյուջեից տրամադրվելու է 63,2 մլրդ ՀՀ դրամ գումարի չափով բյուջետային վարկ, որից` 2020թ.՝ 18,7 մլրդ, 2021թ.՝ 31,5 մլրդ, 2022թ.՝ 13 մլրդ ՀՀ դրամ |
| 27. | Հայաստանի Հանրապետությունում նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման ծրագրի մշակում | 27.1 Մշակել ՀՀ-ում նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման ծրագիրը և դրա իրականացումն ապահովող ծրագիր-ժամանակացույցը | ՀՀ-ում նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցմամբ կապահովվի ՀՀ էներգետիկ անկախությունն ու կբարձրացվի ՀՀ էներգահամակարգի անվտանգությունը, կպահպանվի ՀՀ էներգահամակարգի դիվերսիֆիկացումը: |  | 2026 թվականի  դեկտեմբերի 1-ին  տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 28. | Էներգետիկ ենթակառուցվածքների վերազինում, արդիականացում, առաջատար տեխնոլոգիաներով հագեցման աշխատանքներ | 28.1 Իրականացնել «Լիճք» 220/110/35 կՎ լարման ենթակայանի ամբողջական վերակառուցման աշխատանքները | Ենթակայանների վերակառուցմամբ կբարձրանա Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը: |  | 2022թ. դեկտեմբերի 2-րդ  տասնօրյակ | «ԲԷՑ» ՓԲԸ-ի սեփական միջոցների հաշվին  8,86 մլն դոլար |
| 28.2 Իրականացնել «Չարենցավան-3» 110 կՎ լարման ենթակայանի ամբողջական վերակառուցման աշխատանքները |  | 2023թ. դեկտեմբերի 2-րդ  տասնօրյակ | ՎԶՄԲ  վարկային համաձայնագրով տրամադրված 36 մլն դոլարի շրջանակներում |
| 28.3 Իրականացնել «Զովունի» 220 կՎ լարման ենթակայանի ամբողջական վերակառուցման աշխատանքները |  | 2024թ. դեկտեմբերի 2-րդ  տասնօրյակ |  |
| 28.4 Իրականացնել «Արարատ-2» 220 կՎ լարման ենթակայանի ամբողջական վերակառուցման աշխատանքները |  | 2024թ. դեկտեմբերի 2-րդ  տասնօրյակ | ՎԶՄԲ վարկային համաձայնագրով տրամադրված  39.86 մլն դոլարի  շրջանակներում |
| 29. | Հյուսիս-հարավ էլեկտրաէներգետիկական միջանցք (Հայաստան-Իրան-Վրաստան-Ռուսաստան) քառակողմ նախաձեռնության հետ կապված աշխատանքների իրականացում | 29.1 Տեխնիկական խնդիրների կարգավորում, համապատասխան պայմանագրերի կնքում | Կնպաստի տարածաշրջանային զարգացման փոխհոսքերի ավելացմանը: |  | 2026թ. դեկտեմբերի 2-րդ  տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 30. | Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի և ենթակայանի կառուցում | 30.1 Հենասյուների, սարքավորումների ներկրման և ենթակայանի կառուցման, հենասյուների հիմքերի փորման, բետոնավորման, ինչպես նաև հենասյուների և էլեկտրահաղորդման օդային գծերի մոնտաժման աշխատանքների իրականացման ավարտ | Նոր էլեկտրահաղորդման գծի և ենթակայանի կառուցմամբ զգալիորեն կավելանա թողունակությունը: Արդյունքում Իրան-Հայաստան էլեկտրաէներգիայի փոխանակման հզորությունը ներկայիս 300 ՄՎտ-ից կհասցվի 1000-1200 ՄՎտ-ի: |  | 2023 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Վարկային միջոցներ,   (ֆինանսավորող՝ Իրանի արտահանման զարգացման բանկ (ԻԱԶԲ) և Սանիր Ինտերնեյշնլ ՖԶԵ ընկերություն)  Առկա պլանավորված ֆինանսավորման չափ. Ծրագրի արժեքը կազմում է 107,9 մլն եվրո |
| 30.2 Շահագործման հանձնել էլեկտրահաղորդման օդային գիծը և ենթակայանը |  | 2023 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |
| 31. | Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց Հայաստան-Վրաստան էլեկտրահաղոդման գիծ/ենթակայաններ ծրագրի իրականացում | 31.1 220/400 կՎ ենթակայանի և 400 կՎ օդային գծի, ինչպես նաև բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանի կառուցման մրցութային գործընթացի մեկնարկ | Նոր էլեկտրահաղորդման գծերի կառուցմամբ կխթանվի էներգետիկայի բնագավառում տարածաշրջանային համագործակցության զարգացումը։ Առաջին փուլի արդյունքում Հայաստան-Վրաստան էլեկտրաէներգիայի փոխանակման հզորությունը ներկայիս 200 ՄՎտ-ից կհասցվի 350 ՄՎտ-ի: |  | 2021թ.  դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Վարկային և դրամաշնորհային միջոցներ  (Գերմանիայի զարգացման վարկերի KfW բանկ, Եվրոպական Ներդրումային Բանկ, Եվրամիության Հանձնաժողովի Հարևանության Ներդրումային Գործիքի (“NIF”) շրջանակներում)  Առկա պլանավորված ֆինանսավորման չափը՝ կնքվել են 188,75 մլն եվրոյի վարկային և դրամաշնորհային համաձայնագրեր,  այդ թվում՝  վարկ՝ 178,2 մլն եվրո,  դրամաշնորհ՝ 10,55 մլն եվրո |
| 31.2 220/400 կՎ ենթակայանի և 400 կՎ օդային գծի կառուցման, ինչպես նաև բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանի մեկնարկ և ավարտ |  |  | 2022-2025 թվականներ |
| 32. | Վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների արդյունավետ օգտագործում և զարգացման խթանում | 32.1 Մասրիկ-1 55 ՄՎտ պիկային հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային էլեկտրական կայանի կառուցում | Էներգետիկ անկախության մակարդակի բարձրացում՝ մինչև 2030թ. արևային էներգիայի արտադրության մասնաբաժինը հասցնելով 15% կամ 1000ՄՎտ։ |  | 2022 թվականի հուլիսի  3-րդ  տասնօրյակ | Մասնավոր ներդրումներ  Կանխատեսվող ֆինանսավորման չափը` շուրջ  60 մլն դոլար |
| 32.2 120 ՄՎտ հզորությամբ թվով 5 արևային ֆոտովոլտային էլեկտրական կայանների կառուցման ծրագրերի իրականացում |  | 2024 թվականի դեկտեմբերի  2-րդ  տասնօրյակ | Մասնավոր ներդրումներ և օրենքով չարգելվող այլ միջոցներ  Կանխատեսվող ֆինանսավորման չափը` շուրջ  100-150 մլն դոլար |
| 32.3 «Այգ-1 200 ՄՎտ հզորության արևային ֆոտովոլտային էլեկտրակայանի կառուցում |  | 2024 թվականի դեկտեմբերի  2-րդ  տասնօրյակ | Մասնավոր ներդրումներ և օրենքով չարգելվող այլ միջոցներ  Կանխատեսվող ֆինանսավորման չափը` շուրջ  170 մլն դոլար |
| 32.4 Աջակցել գումարային մոտ 500 ՄՎտ հզորությամբ հողմային էլեկտրական կայանների կառուցման մասնավոր ծրագրերի իրականացման և ներդրումային ծրագրերի հաստատման գործընթացներին | Սեփական վերականգնվող ռեսուրսների կիրառմամբ արտադրական նոր կայանների ավելացում, արտադրող հզորությունների դիվերսիֆիկացում՝ մրցակցային սակագնային առաջարկների առկայության դեպքում: |  | 2026 թվականի  դեկտեմբերի  2-րդ  տասնօրյակ | Մասնավոր ներդրումներ և օրենքով չարգելվող այլ միջոցներ  Կանխատեսվող ֆինանսավորման չափը` շուրջ  300 մլն դոլար |
| 32.5 Ինքնահոս ջրային ռեսուրսներն էներգետիկ նպատակներով օգտագործման վերաբերյալ հայեցակարգի մշակում | Էներգիայի տեղական աղբյուրների արդյունավետ օգտագործման խթանում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2022 թվականի  սեպտեմբերի  2-րդ  տասնօրյակ | Դոնոր կազմակերպություն­ներ |
| 33. | Օրենսդրական դաշտի կատարելագործում և համապատասխանեցում ստանձնած միջազգային պարտավորություններին | 33.1 էներգետիկայի բնագավառի մի շարք տեխնիկական կանոնակարգեր տեխնիկական կանոնակարգման դաշտից դուրս բերում և նոր իրավական ակտերի մշակում | էներգետիկայի բնագավառի նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունում՝ համապատասխան միջազգային պարտավորություններին: |  | 2023թ.  դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 34. | Հայաստանի Հանրապետության էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի 2022-2030 թվականների ազգային ծրագրի մշակում | 34.1 Ազգային նոր ծրագրի մշակման աշխատանքների իրականացում | Ազգային ծրագրով 2022-2030 թվականների համար կսահմանվեն նոր ճյուղային միջոցառումներ և թիրախներ, որոնք կօժանդակեն  ՀՀ էներգախնայողության քաղաքականության հետագա ձևավորմանը և դրա իրականացման կոնկրետ քայլերի որոշակիացմանը: |  | 2021  թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՄԱԶԳ  Կանխատեսվող ֆինանսավորման չափը՝ նախնական գնահատումներով շուրջ 100 հազար եվրո |
| 35․ | Գիտելիքահենք և խելացի էներգետիկա ունենալու համար ծրագրերի իրականացում | 35.1 Էներգահամակարգի ընկերություններում նորարարական տեխնոլոգիաների ներդրում | Կնպաստի թվայնացմանը և կորուստների կրճատմանը, հուսալիության բարձրացմանը: |  | 2023  թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ընկերությունների սեփական միջոցներ |
| 36 | Կանոնավոր ուղևորափոխադրումների կանոնակարգում | 36.1 Միասնական երթուղային ցանցի ներդրում | Հանրապետության բոլոր բնակավայրերից կանոնավոր ուղևորափոխադրումների կազմակերպում |  | 2022թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 36.2 Երթուղիների քարտեզավորում, էլեկտրոնային տոմսավորման համակարգի և էլեկտրոնային երթակարգավարական ծառայության ներդրում | Մատուցվող ծառայությունների բարելավում |  | 2022-2023թթ. | Օրենքով չարգելվող այլ միջոցներ, |
| 37 | Միջազգային համաձայնագրերով ստանձնած պարտավորությունների կատարում | 37.1 ՀՀ-ում վթարների դեպքում արագ արձագանքման համակարգի ներդրում | Վթարների վայրի տեղորոշում, օպերատիվ ծառայությունների արագ արձագանքում | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | 2022թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Պետբյուջե, օրենքով չարգելվող այլ միջոցներ,  900 մլն դրամ |
| 37.2 Ճանապարհային վճարների գանձման էլեկտրոնային համակարգի ներդրում | Վճարների միասնական չափի և վերահսկողության մեխանիզմների ապահովում |  | 2022թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Օրենքով չարգելվող այլ միջոցներ |
| 37.3 Բեռնատար տրանսպորտային միջոցների կշռման համակարգի ներդրում | Բեռնատար տրանսպորտային միջոցների կշռման գործընթացը կարգավորող էլեկտրոնային համակարգի ստեղծում։ | Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին | 2022թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Պետբյուջե, օրենքով չարգելվող այլ միջոցներ,  100 մլն դրամ |
| 38 | Ավտոմոբիլային տրանսպորտի բնագավառի կանոնակարգում | 38.1 Ավտոմոբիլային տրանսպորտով վտանգավոր բեռների փոխադրման պահանջները սահմանող օրենսդրության մշակում | Վտանգավոր բեռների անվտանգ փոխադրումներին ներկայացվող պահանջների սահմանում |  | 2023թ.  դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 38.2.«Տրանսպորտի բնագավառի բարեփոխումների և շուկայի կարգավորման ռազմավարությունը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում | Երկրի կայուն զարգացման համար առավել օպտիմալ տրանսպորտային համակարգի ձևավորում |  | 2024 թվականի հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 39 | Շահագործվող տրանսպորտային միջոցների թարմացում | 39.1 Օգտահանման օրենսդրության մշակում | Հին և տեխնիկապես մաշված տրանսպորտային միջոցների փոփոխության համակարգի ներդրում |  | 2024-2025թթ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 40 | Միջպետական, հանրապետական և տեղական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների որակի և երկարակեցության շարունակական բարձրացում | 40.1 Միջպետական, հանրապետական և տեղական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների նորոգում (հիմնանորոգում, միջին նորոգում), վերակառուցում և կառուցում | ՀՀ ավտոմոբիլային ճանապարհներով անվտանգ երթևեկության ապահովում | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ  (համաձայնությամբ) | 2021-2026թթ. | ՀՀ պետ. բյուջեով և վարկային ծրագրով 2021-2026 թվականներին նախատեսված միջոցներ  Ֆինանսական միջոցների չափը կորոշվի յուրաքանչյուր տարվա ՀՀ պետական բյուջեի մասին օրենքով |
| 41 | Թունելների և կամուրջների վերականգնում և կառուցում | 41.1 Թունելների և կամուրջների հիմնանորոգում, նորոգում, վերակառուցում, մասնավորապես՝ Դիլիջանի և Պուշկինի թունելների վերականգնում | ՀՀ ավտոմոբիլային թունելներով և կամուրջներով անվտանգ երթևեկության ապահովում | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ  (համաձայնությամբ) | 2021-2026թթ. | ՀՀ պետբյուջեով և վարկային ծրագրով 2021-2026 թվականներին նախատեսված միջոցներ  Ֆինանսական միջոցների չափը կորոշվի յուրաքանչյուր տարվա ՀՀ պետական բյուջեի մասին օրենքով |
| 42 | Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման կահավորանքի բարելավում | 42.1 Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման տեխնիկական միջոցներով (ճանապարհային նշաններ, ճանապարհային լուսացույցներ, ճանապարհային ցանկապատներ, ճանապարհային գծանշում) վերազինում | Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման տեխնիկական միջոցների (ճանապարհային նշաններ, այդ թվում՝ տեղեկատվություն պահանջող ճանապարհային նշաները, ճանապարհային լուսացույցներ, ճանապարհային ցանկապատներ, ճանապարհային գծանշում) վերազինում, ճանապարհային նշանների տարաբաշխումների հաստատված նախագծի առկայություն | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ  (համաձայնությամբ) | 2022-2026թթ | ՀՀ պետբյուջեով 2022-2026 թվականներին հիմնանորոգման, պահպանման և շահագործման համար նախատեսված միջոցներ  Ֆինանսական միջոցների չափը կորոշվի յուրաքանչյուր տարվա ՀՀ պետական բյուջեի մասին օրենքով |
| 43 | Ճանապարհային անվտանգության մակարդակի բարձրացում՝ «սև կետերի» բարելավում | 43.1 ՀՀ ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհների «սև կետերի» գույքագրում և դրանց վերացման նպատակով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների տվյալների վերլուծության հիման վրա անվտանգության միջոցառումների շարունակական իրականացում | * Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության բարձրացում * Ճանապարհի անսարքությամբ պայմանավորված ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թվի նվազեցում մինչև 20 տոկոսով | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ  (համաձայնությամբ) | 2022-2026թթ | ՀՀ պետբյուջեով և վարկային ծրագրով 2021-2026 թվականներին նախատեսված միջոցներ |
| 43.2 Հ-8 հանրապետական և Մ-5 միջպետական նշանակության ճանապարհների վրա վտանգավոր կետերի վերացում | Թվով 9 վտանգավոր կետերի վերացում և ճանապարհային անվտանգության ապահովում | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ  (համաձայնությամբ) | 2021թ․ դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | 773,714,644 ՀՀ դրամ (ԱԱՀ ներառյալ)  ԵՆԲ-ի դրամաշնորհային միջոցներ |
| 43.3 Մ-2 և Մ-4 միջպետական նշանակության ճանապարհների վրա վտանգավոր կետերի վերացում | Թվով 9 վտանգավոր կետերի վերացում և ճանապարհային անվտանգության ապահովում | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ  (համաձայնությամբ) | 2022թ. մայիսի 2-րդ տասնօրյակ | 348,216,750 ՀՀ դրամ (ԱԱՀ ներառյալ)  ԵՆԲ-ի դրամաշնորհային միջոցներ |
| 43.4 Մ-2, Մ-3, Մ-4, Մ-7, Մ-11 և Մ-14 միջպետական նշանակության ճանապարհների վրա նախանշված 10 և 12 վտանգավոր կետերի վերացում | Թվով 22 վտանգավոր կետերի վերացում և ճանապարհային անվտանգության ապահովում | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ  (համաձայնությամբ) | 2022թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | 1,185,199,153 ՀՀ դրամ (ԱԱՀ ներառյալ)  ԵՆԲ-ի դրամաշնորհային միջոցներ |
| 44 | Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավում | 44.1 «Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի երկրորդ լրացուցիչ ֆիանսավորում» ծրագրում (ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ2 ծրագիր) ընդգրկված 12 ճանապարհների վերականգնում, հիմնանորոգում | * ՀՀ Արմավիրի, Արարատի, Սյունիքի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Շիրակի և Արագածոտնի մարզերում 68,74 կմ ընդհանուր երկարությամբ 12 ճանապարհների վերականգնում, հիմնանորոգում, վերակառուցում, * Ծրագրի շահառու 16 համայնքներում «Անվտանգ գյուղեր» բաղադրիչի իրականացում | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ  (համաձայնությամբ) | 2022 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե, վարկային միջոցներ  7,887 մլրդ. ՀՀ դրամ |
| 45 | «Հյուսիս-Հարավ» ճանապարհային միջանցքի իրականացման շարունակություն | 45.1. Տրանշ 4-ի՝ Սիսիան-Քաջարան II տեխնի­կական կարգի (100 կմ/ժամ հաշվարկային արագությամբ) շուրջ 60 կմ ընդհանուր երկարությամբ նոր ճանապարհահատվածի, այդ թվում՝ 4.7 կմ ընդհանուր երկարությամբ կամուրջների և 12.5 կմ ընդհանուր երկարությամբ թունելների (ամենաերկարը` Բարգուշատի թունելն է, որի երկարությունը կկազմի շուրջ 8.6 կմ) կառուցում | * Սիսիան-Քաջարան ճանապարհային հատվածի երկարությունը մոտ 58 կմ-ով կրճատում, * Տրանսպորտային միջոցների առկա 50 կմ / ժ միջին արագությունը ավելացում մինչև 100 կմ / ժ * Ճանապարհորդության ժամանակի մոտ 1,5-2 ժամով կրճատում, * Հարմարավետության ու անվտանգության բարձրացում, * Ապրանքաշրջանառության մեծացում, տրանսպորտային ծախսերի կրճատում, տարանցիկ տրանսպորտի ներգրավում, տուրիզմի զարգացում | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | 2026 թվականի դեկտեմբերի  3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե 431 մլն. եվրո, ԵՄ՝ 401 մլն. եվրովարկային կամ դրամաշնորհային միջոցներ |
| 45.2 Տրանշ 4-ի՝ Քաջարանի թունելի (երկարությունը՝ շուրջ 7.0 կմ) կառուցման և գոյություն ունեցող Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման ճանապարհին շուրջ 4 կմ (Քաջարանի թունելի մուտք- Սիսիան-Քաջարան նախատեսվող նոր ճանապարհահատվածի խաչմերուկ) երկարությամբ հատվածի վերակառուցման աշխատանքների իրականացում | * Քաջարան-Ագարակ հատվածի երկարության մոտ 14 կմ-ով կրճատում, * Տրանսպորտային միջոցների առկա 50 կմ/ժ միջին արագությանը ավելացում մինչև 80 կմ / ժ, * Քաջարան-Ագարակ հատվածում ճանապարհորդության ժամանակը մոտ 35-40 րոպեով կրճատում, * Մեղրիի լեռնանցքի (ծովի մակարդակից 2535 մետր բարձրության վրա) օգտագործման նվազեցում, ինչը էապես կբարձրացնի ճանապարհային անվտանգության մակարդակը, ինչպես նաև հնարավորություն կտա խուսափել ձմռանը Մեղրիի լեռնանցքում անցանելիություն ապահովելու հետ կապված դժվարություններից, * Հարմարավետության ու անվտանգության բարձրացում; * Ապրանքաշրջանառության մեծացում, տրանսպորտային ծախսերի կրճատում, տարանցիկ տրանսպորտի ներգրավում, տուրիզմի զարգացում | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | 2026 թվականի դեկտեմբերի  3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե, վարկային կամ դրամաշնորհային միջոցներ  145.4 մլրդ.ՀՀ դրամ |
| 45.3 Տրանշ 2-ի՝ Աշտարակ-Թալին շուրջ 42 կմ ընդհանուր երկարությամբ I տեխնիկական կարգի (100 կմ/ժամ հաշվարկային արագությամբ) ճանապարհահատվածի կառուցում | * Նախատեսվում է կառուցել I տեխնիկական կարգի (100 կմ/ժամ հաշվարկային արագությամբ) շուրջ 42 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատված: * Գոյություն ունեցող միակողմանի 2 երթևեկելի գոտուց բաղկացած Մ1 մայրուղու վերակառուցում միջազգային չափանիշներին համապատասխան 4 երթևեկելի գոտուց բաղկացած երկկողմ ավտոմայրուղի * Հարմարավետության ու անվտանգության բարձրացում; * Ապրանքաշրջանառության մեծացում, տրանսպորտային ծախսերի կրճատում, տարանցիկ տրանսպորտի ներգրավում, տուրիզմի զարգացում | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | 2023 թվականի դեկտեմբերի  3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե, վարկային կամ դրամաշնորհային միջոցներ  42.5 մլրդ.ՀՀ դրամ |
| 45.4. Տրանշ 4-ի՝ Քաջարան-Ագարակ շուրջ 32 կմ ընդհանուր երկարությամբ II տեխնիկական կարգի (80 կմ/ժամ հաշվարկային արագությամբ) ճանապարհահատվածի վերակառուցում | * Քաջարան-Ագարակ հատվածում ճանապարհոր­դության ժամանակը մոտ 35-40 րոպեով կրճատում; * Հարմարավետության ու անվտանգության բարձրացում; * Ապրանքաշրջանառության մեծացում, տրանսպորտային ծախսերի կրճատում, տարանցիկ տրանսպորտի ներգրավում, տուրիզմի զարգացում | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | 2025 թվականի դեկտեմբերի  3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե՝ 152.5 մլն. եվրո, ԵԱԶԲ՝ 100.5 մլն.եվրո վարկային կամ դրամաշնորհային միջոցներ  133.0 մլրդ.ՀՀ դրամ |
| 45.5 Տրանշ 3՝ Թալին-Լանջիկ և Լանջիկ-Գյումրի, 46,2 կմ ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների իրականացում | * Գոյություն ունեցող միակողմանի 2 երթևեկելի գոտուց բաղկացած Մ1 մայրուղու վերակառուցում միջազգային չափանիշներին համապատասխան 4 երթևեկելի գոտուց բաղկացած երկկողմ ավտոմայրուղի * Հարմարավետության ու անվտանգության բարձրացում, * Ապրանքաշրջանառության մեծացում, տրանսպորտային ծախսերի կրճատում, տարանցիկ տրանսպորտի ներգրավում, տուրիզմի զարգացում | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | 2024թ. մայիսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսական ծավալը՝ 100 մլն ՄՆ դոլար (ԱԶԲ)  74,1 մլն եվրո (ԵՆԲ)  Աղբյուրներ՝ 1. Ասիական զարգացման բանկ  2, Եվրոպական ներդրումային (ԵՆԲ) բանկ  3.ՀՀ պետական բյուջե |
|  | 45.6 Տրանշ 4՝ Արտաշատ-Սիսիան I-ին տեխնիկական կարգի շուրջ 175 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատված, այդ թվում՝ 14 կմ ընդհանուր երկարությամբ կամուրջների և 12.4 կմ ընդհանուր երկարությամբ թունելների նախագծման և փուլային իրականացման աշխատանքների մեկնարկ | * Արտաշատ-Սիսիան հատվածի նախագծային աշխատանքները իրականացվել են | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | 2024թ. մայիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե, ԵՄ վարկային կամ դրամաշնորհային միջոցներ  5760 մլն ՀՀ դրամ |
|  | 45.7 Տրանշ 5՝ Գյումրի-Բավրա ճանապարհահատվածի կառուցում | * II տեխնիկական կարգի (մինչև 100 կմ/ժամ հաշվարկային արագությամբ) շուրջ 37 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատվածը նախագծված է * Հարմարավետության ու անվտանգության բարձրացում; * Ապրանքաշրջանառության մեծացում, տրանսպորտային ծախսերի կրճատում, տարանցիկ տրանսպորտի ներգրավում, տուրիզմի զարգացում | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | 2025 թվականի դեկտեմբերի  3-րդ տասնօրյակ . | ՀՀ պետական բյուջե 75.7 մլն. եվրո, ԵՄ՝ 35.2 մլն. եվրո վարկային կամ դրամաշնորհային միջոցներ |
|  | 45.8. Տրանշ 5՝ Գյումրի շրջանցիկ ճանապարհահատվածի կառուցում | * II տեխնիկական կարգի (100 կմ/ժամ հաշվարկային արագությամբ) շուրջ 23 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատվածը նախագծված է * Հարմարավետության ու անվտանգության բարձրացում | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | 2025 թվականի դեկտեմբերի  3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե՝ 76.3 մլն. եվրո, ԵՄ՝ 36 մլն. եվրո վարկային կամ դրամաշնորհային միջոցներ |
| 46 | Մ-6, Վանաձոր-Ալավերդի-Բագրատաշեն միջպետական նշանակության ճանապարհի վերակառուցման ավարտում | 46.1 Մ-6, Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ38+450-կմ90+191 հատվածի վերականգնում և բարելավում | * 51,74կմ վերակառուցված ճանապարհ * Վանաձորից Բագրատաշեն երևեկության տևողության կրճատում մինչև 100 րոպե՝ 2014 թ. 110 րոպեի համեմատ * Անհարթության միջազգայի ցուցիչի (IRI) նվազեցում 6-ից մինչև 3 | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ  (համաձայնությամբ) | 2022թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսական ծավալը՝ 54 177 000 եվրո  Աղբյուրներ՝ 1.Ասիական զարգացման բանկի վարկային միջոցներ  2. ՀՀ պետ. բյուջե |
| 47 | Հյուսիսային միջանցքի արդիականացում | 47.1 Բագրատաշենի սահմանային հսկողության անցակետի նոր կամրջի շինարարություն | Մաքսային անցակետում երկու ուղղություն և 5 թռիչք ունեցող 2 կամուրջների շինարարություն՝ արտաքին լուսավորության և ջրահեռացման համակարգով, յուրաքանչյուր ուղղությամբ մեկ կամուրջ, յուրաքանչյուրը 2 երթևեկելի գոտիով | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ  (համաձայնությամբ) | 2024թ. մայիսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսական ծավալը՝ 4 400 000 եվրո  Աղբյուրներ՝ 1.Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի վարկային միջոցներ  2.ՀՀ պետական բյուջե |
| 48 | Ավտոմոբիլային ճանապարհային ենթակառուցվածքի զարգացում | 48.1 ՀՀ ավտոմոբիլային ճանապարհային ենթակառուցվածքի զարգացման նպատակով «ՀՀ ավտոմոբիլային ճանապարհների ռազմավարությունը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացում | * «ՀՀ ավտոմոբիլային ճանապարհների ռազմավարությունը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը մշակված է * Որոշման նախագիծը հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ  (համաձայնությամբ) | 2022թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | 100% դրամաշնորհային միջոցներ |
| 49 | Շինարարական նյութերի և ճանապարհաշինարարության որակի նկատմամբ  վերահսկողության բարձրացման նպատակով՝ նորագույն տեխնոլոգիաների և մեթոդների ներդրում և կիրառում, պետական լաբորատորիայի վերազինում | 49.1 Ճանապարհաշինության ոլորտում նորագույն տեխնոլոգիաների և  մեթոդների ներդրման և կիրառման ծրագրի մշակում և առաջարկությունների ներկայացում ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմ | Ճանապարհային ցանցի երկարակեցության, որակի և արդյունավետության բարձրացման նպատակով մշակված և հաստատված ճանապարհաշինության ոլորտում նորագույն տեխնոլոգիաների և մեթոդների ներդրման և կիրառման ծրագիր | Քաղաքաշինության կոմիտե  «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ  (համաձայնությամբ)  «Ճարտարապետության և շինարարության  Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամ  (համաձայնությամբ) | 2023թ. մարտի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ռեսուրսներ չեն պահանջվում |
| 49.2 Ճանապարհաշինության ոլորտում նորագույն տեխնոլոգիաների և մեթոդների ներդրման և կիրառման ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացում | Ճանապարհային ցանցի երկարակեցության, որակի և արդյունավետության բարձրացում, միջազգային ստանդարտներին համապատասխան բարձրակարգ ճանապարհային ցանցի առկայություն | Քաղաքաշինության կոմիտե  «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ  (համաձայնությամբ)  «Ճարտարապետության և շինարարության  Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամ  (համաձայնությամբ) | 2023-2026թթ. | ՀՀ պետական բյուջե, վարկային կամ դրամաշնորհային միջոցներ  Ֆինանսական միջոցների չափը կորոշվի ծրագրով |
| 50 | Ճանապարհային անվտանգության համակարգի ներդրում | 50.1 Ճանապարհային անվտանգության ԵՄ հրահանգներին համապատասխան՝ «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծն և հարակից օրենքների նախագծերի ներկայացում ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմ | * Ճանապարհային ենթակառուցվածքի անվտանգության կառավարման օրենսդրական կարգավորում` միջազգային փորձին համապատասխան * Թունելներին ներկայացվող անվտանգության նվազագույն պահանջների օրենսդրական սահմանում։ |  | 2022թ. մարտի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ռեսուրսներ չեն պահանջվում |
| 50.2 Ճանապարհային աուդիտի համարակարգի ձևավորում (ճանապարհային աուդիտի անցկացման պահանջների ձևավորում, ընթացակարգերի սահմանում, աուդիտորների  որակավորում) | Ճանապարհային անվտանգության կառավարման համակարգի և աուդիտորների ինստիտուտի ներդրում | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ  (համաձայնությամբ) | 2023թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե, դրամաշնորհային միջոցներ  Ֆինանսական միջոցների չափը կորոշվի միջոցառման իրականացման գործընթացում |
| 50.3 ՀՀ-ում գործող ճանապարհային անվտանգության ստանդարտների և նորմերի արդիականացման վերաբերյալ առաջարկների փաթեթի մշակում | ՀՀ գործող ճանապարհային անվտանգության ստանդարտների և նորմերի արդիականացում և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների իրականացում | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ  (համաձայնությամբ) | 2023 թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | 100% դրամաշնորհային միջոցներ |
| 50.4 Միջազգային չափանիշներին համապատասխան ճանապարհային անվտանգության աուդիտի վերապատրաստման դասընթացի իրականացում | Ճանապարհային անվտանգության աուդիտի օրենսդրական պահանջի սահմանում, աուդիտորական համակարգի ձևավորում՝ աուդիտորի գործառույթների սահմանում, որակավորում և վերապատրաստում | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ  (համաձայնությամբ) | 2021թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | 100% դրամաշնորհային միջոցներ |
| 50.5 Թունելներին ներկայացվող անվտանգության նվազագույն պահանջների կիրառում | * Թունելներում ճանապարհային երթևեկության մասնակիցների համար անվտանգության նվազագույն մակարդակի ապահովում ԵՄ չափանիշներին համապատասխան * Թունելներում ճանապարհային երթևեկության մասնակիցների համար անվտանգության նվազագույն մակարդակի ապահովում   Թունելներում ճանապարհատրանսպորտային պատահարների նվազեցում | Քաղաքաշինության կոմիտե  «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ  (համաձայնությամբ)  «Ճարտարապետության և շինարարության  Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամ  (համաձայնությամբ) | 2023թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե,դրամաշնորհային միջոցներ  Ֆինանսական միջոցների չափը կորոշվի միջոցառման իրականացման գործընթացում |
| 51 | Ճանապարհային ակտիվների կառավարման առկա համակարգի գնահատում և հետագա անհրաժեշտ բարելավումների իրականացում | 51.1 «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 4-ի N 1419-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Ճանապարհների պահպանման պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից իրականացվող գործառույթների համապատասխանեցում գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված գնումների պատասխանատու ստորաբաժանման գործառույթներին, ավտոմոբիլային ճանապարհների սպասարկման աշխատանքների արժեքներին համապատասխան լրացուցիչ պահանջների սահմանում՝ ապահովելով սպասարկման աշխատանքների շարունակական բարեփոխումները | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ  (համաձայնությամբ) | 2021թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ռեսուրսներ չեն պահանջվում |
| 51.2 «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 13-ի N 265-Ն որոշման մեջ  փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | * ՀՀ ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհների անվանումները և երկարությունները վերանայված են՝ նոր կառուցված և վերակառուցված ճանապարհների անվանումների և երկարությունների փոփոխությամբ պայմանավորված * Անվանացանկում ներառված ավտոմոբիլային ճանապարհների դասակարգումները ըստ ճանապարհների նշանակության համապատասխանեցված են «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» ՀՀ օրենքին | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ  (համաձայնությամբ) | 2023թ. դեկտեմբերի  2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ռեսուրսներ չեն պահանջվում |
| 52 | Ճանապարհների պետական գրանցում | 52.1 Միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհների չափագրում և պետական գրանցում | Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների նկատմամբ սեփականության իրավունքի գրանցում | Կադաստրի կոմիտե,  «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ  (համաձայնությամբ) | 2022-2026թթ | ՀՀ պետական բյուջե և դրամաշնորհային միջոցներ  (կիրականացվի ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում) |
| 53 | Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման գործընթացի կանոնակարգում, ԵԱՏՄ  տեխնիկական կանոնակարգերին համապատասխանեցում | 53.1 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունիսի 29-ի N 1206-Ն, 2006թ. հոկտեմբերի 26-ի  N 1699-Ն, 2008թ. հունվարի 10-ի N 113-Ն որոշումների մեջ  փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշումների նախագծերը ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | ՀՀ ավտոմոբիլային ճանապարհները ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման տեխնիկական միջոցներով լիարժեք ապահովման հստակեցում | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ  (համաձայնությամբ) | 2022թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ռեսուրսներ չեն պահանջվում |
| 54 | Ճանապարհային ենթակառուցվածքների վրա կլիմայի փոփոխության ազդեցության գնահատում և մեղմացնող գործողություննների իրականացում | 54.1 ՀՀ ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների կլիմայական փոփոխությունների ռիսկերի գնահատում և ընթացիկ աշխատանքներում կլիմայի փոփախության հարմարվողականության ծրագրի մշակում՝ միջազգային լավագույն փորձին համապատասխան | * Կլիմայի փոփախության հարմարվողականության ծրագիրը մշակված է։ * Ճանապարհաշինության աշխատանքներում հաշվի են առնվում կլիմայի փոփոխության հիմնական գործոնների ազդեցությունները՝ մասնավորապես իրականացվում է տեղումների և ջերմաստիճանների փոփոխությամբ պայմանավորված ճանապարհային պատվածքի փոփոխության ազդեցության գնահատում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2023թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | 100% դրամաշնորհային միջոցներ |
| 55 | Ճանապարհային ոլորտի մասնագետների և կազմակերպությունների կարողությունների զարգացում | 55.1 Յուրաքանչյուր տարի ճանապարհային ոլորտի մասնագետների կրթության և վերապատրաստման տարեկան ծրագրի մշակում և դասընթացների կազմակերպում | * Մասնագիտական ​​ներուժի մեծացում՝ ճանապարհային ոլորտի մասնագետների կրթության և վերապատրաստման միջոցով, այդ թվում՝ արտասահմանյան առաջատար ուսումնական հաստատություններում և միջազգային շինարարական և ինժեներական ընկերություններում, միջազգային առաջատար փորձի փոխանակում * Յուրաքանչյուր տարի կվերապատրաստվի ճանապարհային ոլորտի մասնագետների առնվազն 30%-ը. * Յուրաքանչյուր տարի արտասահմանյան առաջատար ուսումնական հաստատություններում և միջազգային շինարարական և ինժեներական ընկերություններում վերապատրաստում կանցնեն ոլորտի առնվազն 10 մասնագետներ | Քաղաքաշինական կոմիտե  «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ  (համաձայնությամբ)  «Ճարտարապետության և շինարարության  Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամ  (համաձայնությամբ) | 2022-2026թթ | 100% դրամաշնորհային միջոցներ |
| 55.2 Ճանապարհային ոլորտում ընդգրկված առանցքային սուբյեկտների (պատվիրատուներ, նախագծողներ, կապալառուներ, տեխնիկական հսկողություն իրականացնողներ և այլն) կարողությունների գնահատման և դրանց բարձրացման մեխանիզմների սահմանում | Ճանապարհային ոլորտում ընդգրկված առանցքային սուբյեկտների կարողությունների գնահատում և որակի բարձրացում | Քաղաքաշինական կոմիտե  «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ  (համաձայնությամբ)  «Ճարտարապետության և շինարարության  Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամ  (համաձայնությամբ) | 2022-2026թթ | 100% դրամաշնորհային միջոցներ |
| 56 | Ճանապարհներին հասցված վնասների, այդ թվում՝ ճանապարհային նշանների և կահավորանքի այլ տարրերի գողության և/կամ վնասման համար պատասխանատվության խստացում | 56.1 «Վարչական իրավախախտումների մասին» ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և «Քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերը ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Ճանապարհներին հասցված վնասների համար վարչական և քրեական պատասխանատվության դրույթների խստացում |  | 2022թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ռեսուրսներ չեն պահանջվում |
| 57 | Ճանապարհների պաշտպանական գոտիներում գտնվող տարածքների կառուցապատման կանոնակարգում | 57.1 «ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2404-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Ճանապարհների պաշտպանական գոտիներում գտնվող տարածքների՝ որպես հատուկ կարգավորման օբյեկտների նկատմամբ օրենսդրական լրացուցիչ պահանջների սահմանում, դրանց տնօրինման և կառավարման միասնական քաղաքականության մշակում |  | 2022թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ռեսուրսներ չեն պահանջվում |
| 58 | Ավտոմոբիլային ճանապարհների հարակից տարածքներում առանց ճանապարհը տնօրինողի համաձայնության կառուցված կամ կառուցվող օբյեկտների կանխարգելում | 58.1 Ավտոմոբիլային ճանապարհների հարակից տարածքներում առանց ճանապարհը տնօրինողի համաձայնության կառուցված կամ կառուցվող օբյեկտների գույքագրում և ճանապարհային երթևեկության անվտանգությանը սպառնացող օբյեկտների ապամոնտաժման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսելու վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմ | Անվտանգ երթևեկության ապահովում, ավտոմոբիլային ճանապարհների հարակից տարածքներում օբյեկտների կառուցման կանոնակարգում | Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին,  Կադաստրի կոմիտե,  Ոստիկանություն,  Քաղաքաշինության կոմիտե,  Մարզպետարաններ,  «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ  (համաձայնությամբ) | 2023թ դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ռեսուրսներ չեն պահանջվում |
| 59 | Ճանապարհային ոլորտում պետություն–մասնավոր հատված համագործակցության ձևաչափի խթանում | 59.1 Ճանապարհային ոլորտում պետություն–մասնավոր հատված համագործակցության ծրագրերի մշակում և առաջարկությունների ներկայացում ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմ | * Ճանապարհային ոլորտում պետություն–մասնավոր հատված համագործակցության ծրագրերը մշակված են * ՊՄԳ պայմանագրերի համաձայն իրականացվող ՊՄԳ ծրագրերի առկայություն * Մինչև 2026թ-ը ճանապարհների շինարարության, հիմնանորոգման և կառուցման գործընթացներում առնվազն 2 ՊՄԳ պայմանագրի առկայություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն  «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ  (համաձայնությամբ)  «Ճարտարապետության և շինարարության  Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամ  (համաձայնությամբ) | 2025թ հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե, դրամաշնորհային միջոցներ, մասնավոր ընկերությունների ներդրումներ  Գումարի չափը կորոշվի ՊՄԳ պայմանագրի շրջանակներում |
| 60 | Դեպի «ալպյան» մարգագետիններ և արոտավայրեր գրունտային ճանապարհի կառուցում | 60.1 «Ալպյան» մարգագետիններ և արոտավայրեր տանող գրունտային ճանապարհների կառուցում | * 2023-2025թթ ընթացքում 60կմ գրունտային ճանապարհի կառուցում, * «ալպիական» մարգագետինների, ազգային պարկերին լրացուցիչ եկամուտներ ապահովելու, պատմամշակութային, ուսումնական ու գիտաճանաչողական (հնագիտական, երկրաբանական), էկոլոգիական, էթնոգրաֆիկ և տուրիզմի այլ ձևերի զարգացում | Էկոնոմիկայի նախարարություն  «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ  (համաձայնությամբ) | 2023-2025թթ | ՀՀ պետական բյուջե,  վարկային և դրամաշնորհային միջոցներ  Ֆինանսական միջոցների չափը կորոշվի յուրաքանչյուր տարվա ՀՀ պետական բյուջեի մասին օրենքով |
| 61. | Հայաստանի հարավային շրջանների համար միջհամայնքային ճանապարհների, ինչպես նաև այլ ենթակառուցվածքների (կամրջի) վերակառուցում | 61.1 Հայաստանի հարավային շրջանների համար շուրջ 250 կմ միջհամայնքային և 50 կմ ներհամայքային ճանապարհների և կամրջի վերականգնում | * Հայաստանի հարավային շրջանների համար շուրջ 250 կմ միջհամայնքային և 50 կմ ներհամայքային ճանապարհներով և կամրջով անվտանգ երթևեկության ապահովում | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ  (համաձայնությամբ) | 2025թ դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե 6.5 մլն եվրո, ԵՄ 41.5 մլն եվրո վարկային և դրամաշնորհային միջոցներ |
| 62 | Երկաթուղային տրանսպորտով երթևեկության անվտանգության մակարդակի և մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացում | 62.1 Ուղևորատար և բեռնատար շարժակազմի ձեռքբերում, գործող շարժակազմի արդիականացում | Ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների ծավալների ու արդյունավետության ավելացում, երթևեկության անվտանգության և ծառայությունների մատուցման որակի բարձրացում: Ըստ ձեռք բերված պայմանավորվածության՝ 37 կմ գծի հիմնանորոգում: | «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ  (համաձայնությամբ) | 2021-2026թթ. Կոնցեսիոն պայմանագրի գործունեության ընթացքում | Կոնցեսիոն պայմանագրի ներդրումային ծրագիր  Մինչև 2024թ. 39 մլրդ ՀՀ դրամ: Ըստ ձեռք բերված համաձայնության՝ 2025-2038թթ. ներդրումների ծավալները կավելացվեն և կկազմեն 95 մլրդ ՀՀ դրամ: |
| 63 | Երկաթուղային ուղևորափոխադրումներից առաջացած վնասների սուբսիդավորման վերանայում | 63.1 Սուբսիդավորման նոր մեխանիզմների մշակում և Կոնցեսիոն պայմանագրում փոփոխությունների կատարում | Երկաթուղային ենթակառուցվածքների զարգացում և բարելավում | «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ  (համաձայնությամբ) | 2022 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե |
| 64 | Առևտրային ծովագնացության հնարավորությունների զարգացում | 64.1 Առևտրային ծովագնացության մասին օրենքի ընդունում: | Առևտրային ծովագնացության զարգացում և բեռնաշրջանառության ավելացում |  | 2023թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 65 | «Արմենիա» միջազգային օդանավակայաններ» ՓԲԸ կողմից ներկայացվող 5-ամյա Մաստեր պլանի հաստատման գործընթացի ապահովում, Մաստեր պլանի իրագործում,Կոնցեսիայի պայմանագրին կից ակտիվների ցանկերի ճշգրտում | 65.1-65.2 Երևանի «Զվարթնոց» և Գյումրու «Շիրակ» օդանավակայանի և ենթակառուցվածքների բարեկարգմանը և զարգացմանն ուղղված միջոցառումներ | Մաստեր պլանով նախատեսված ներդրումների ապահովում և աշխատանքների իրագործում: Ենթակառուցվածքի շարունակական զարգացում: | «Արմենիա» միջազգային օդանավակայաններ» ՓԲԸ  (համաձայնությամբ),  Քաղաքաշինության կոմիտե,  Էկոնոմիկայի նախարարություն,  Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե | 2021-2026թթ. | 1. «Արմենիա» միջազգային օդանավակայաններ» ՓԲԸ կողմից՝ համաձայն Մաստեր պլանի |
| 65.3 կոնցեսիոն ակտիվների գույքագրում | «Արմենիա միջազգային օդանավականներ» ՓԲԸ-ին կոնցեսիայի իրավունքով օգտագործման հանձնված և ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի հաշվեկշռում հաշվառված Երևանի Զվարթնոց միջազգային օդանավակայան ՊՓԲ և Գյումրու Շիրակ օդանավակայան ՓԲ ընկերությունների ակտիվների գույքագրում, գույքագրման արդյունքներով ճշգրտել առկա գույքի կազմը (անշարժ, շարժական գույք, պաշարներ) և ներկայացնել առաջարկություններ լրիվ մաշված (օգտագործման համար ոչ պիտանի) գույքի դուրս գրման վերաբերյալ: | Տարածքային կառավարման և են­թակառուցվածքների նախարարության Պետական գույքի կառավարման կոմիտե | 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 66 | Դեպի Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետությունից չվերթերի աշ-խարհագրության ընդլայնում և մատչելի ավիափոխադրումների ապահովում | 66.1 Ավիաընկերությունների թվի ավելացմանն ուղղված միջոցառումներին աջակցություն | Մրցակցության ապահովում, որի արդյունքում ակնկալվում է ավիատոմսերի սակագների նվազեցում | «Արմենիա» միջազգային օդանավակայաններ» ՓԲԸ  (համաձայնությամբ),  Էկոնոմիկայի նախարարություն,  Էկոնոմիկայի նախարարության Զբոսաշրջության կոմիտե | 2021-2026թթ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 67 | Ավիացիոն շուկայի ազատականացում ԵՄ անդամ բոլոր պետությունների հետ | 67.1 «ՀՀ և ԵՄ և ԵՄ անդամ-պետությունների միջև ընդհանուր  Ավիացիոն գոտու մասին» համաձայնագրի ստորագրման գործընթացի կազմակերպում | «Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական Միության և Եվրոպական Միության անդամ պետությունների միջև ընդհանուր ավիացիոն գոտու մասին» համաձայնագրի ստորագրում, ԵՄ անդամ պետություննների հետ ընդհանուր ավիացիոն գոտու ստեղծում, օդային հաղորդակցությունների իրականացման աշխարհագրության ընդլայնում, ինչպես նաև միջազգային ավիացիոն համակարգի զարգացում։ |  | 2021-2026թթ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 68 | Թռիչքային և ավիացիոն անվտանգության մակարդակի բարձրացում՝ ապահովելով Հայաստանի Հանրապետության միջազգային համաձայնագրերին, «Միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի մասին» կոնվենցիայի դրույթներին և, առավել հնարավոր չափով, Քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության, և ավիացիայի ոլորտին առնչվող այլ միջազգային կազմակերպությունների կողմից հրապարակված միջազգային ստանդարտներին, առաջարկվող գործելաձևերին ու ընթացակարգերին դրանց համապատասխանությունը | 68.1 Ավիացիայի մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում և ներկայացում | Ավիացիայի ոլորտը կանոնակարգող օրենսդրական դաշտի համապատասխանեցում միջազգային չափորոշիչներին | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության  Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե | 2022 թ. հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ | Պետական բյուջե կամ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ (գումարի չափը կհստակեցվի գնահատում իրականացնելուց հետո) |
| 68.2 Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի կողմից «Ավիացիայի մասին» օրենքից բխող ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտեր ընդունելու լիազորության հստակեցում | Ավիացիայի ոլորտը կանոնակարգող օրենսդրական դաշտի համապատասխանեցում միջազգային չափորոշիչներին | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության  Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե, | 2021 թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Չի պահանջում |
| 68.3 Թռիչքային և ավիացիոն անվտանգությանն առնչվող թերությունների, անհամապատասխա-նությունների հիմնապատճառների բացահայտում, ուղղիչ գործողությունների պլանի մշակում և վերջիններիս պատշաճ կերպով իրականացման համակարգում | Ավիացիոն ոլորտում արձանագրված թերությունների և անհամապատասխանությունների հիմնապատճառների վերլուծության և ուղղիչ գործողությունների կատարման արդյունքում հնարավոր կլինի  նվազեցնել թռիչքային և ավիացիոն անտանգությանը սպառնացող ռիսկերը: | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության  Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե | 2022 թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Պետական բյուջե կամ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 68.4 Էլեկտրոնային համակարգերի ներդրում, ինչպես նաև գործող տեղեկատվական և վերլուծական տվյալների բազաների թվայնացում: | Թվայնացման արդյունքում հնարավոր կլինի նվազեցնել մարդկային գործոնի ռիսկերը, ինչպես նաև ապահովել աշխատանքի բարձր որակի արդյունավետությունը: | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության  Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե  Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | 2026 թ.  դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Պետական բյուջե կամ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 68.5 Կոմիտեի մասնագետների անհրաժեշտ որակավորումների բարձրացում՝ տեսական և գործնական դասընթացների միջոցով | Արդյունքում Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի մասնագետները կստանան համապատասխան որակավորում,  կիրականացնեն իրենց պարտականությունները միջազգային ստանդարտների, մասնավորապես` Քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության (այսուհետ՝ ICAO), Եվրոպական թռիչքային անվտանգության գործակալության (այսուհետ՝ EASA) և այլ փաստաթղթերին համապատասխանության համատեքստում:  Մասնագիտական որակավորումների բարձրացումը տեսական և գործնական դասընթացների միջոցով նախատեսված է միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի կոնվենցիայի 1, 6 և 8-րդ հավելվածներով: | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության  Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե | Շարունակական | Պետական բյուջե կամ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 69 | Ընդհանուր նշանակության ավիացիայի անվտանգ զարգացում.  անօդաչու թռչող համա-կարգերի, ինչպես նաև թռիչքադաշտերի և ուղղաթիռահարթակ-ների շահագործման նոր ընթացակարգերի ընդունում | 69.1 Անօդաչու թռչող համակարգերի շահագործման նոր ընթացակարգի ընդունում, թվային պլատֆորմի ստեղծում և համակարգում | Կնպաստի անօդաչու թռչող համակարգերի զարգացմանը և կկանոնակարգի դրանց անվտանգ շահագործումը:  Քարտեզների մշակումը և թույլատրելի թռիչքային գոտիների սահմանումը հնարավորություն կտա ապահովել օդային տարածքի օգտագործման անվտանգությունը: | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածք-ների նախարարության Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե,  Պաշտպանության նախարարություն,  Ոստիկանություն  Կադաստրի կոմիտե  Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ռազմարդյունաբերության կոմիտե | 2026թ.  դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Պետական բյուջե կամ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 69.2 Թռիչքադաշտերի  և ուղղաթիռահարթակների շահագործման նոր ընթացակարգերի ընդունում | Կնպաստի ընդհանուր նշանակության ավիացիայի զարգացմանը և կկանոնակարգի թռիչքադաշտերի և ուղղաթիռահարթակների անվտանգ շահագործումը:  Թռիչքադաշտերի և ուղղաթիռահարթակների վերաբերյալ ընթացակարգերի մշակման և իրականացման արդյունքում ներդրողների մոտ կառաջանա հնարավոր ներդրումներ իրականացնելու և ընդհանուր նշանակության ավիացիան զարգացնելու հետաքրքրություն: | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածք-ների նախարարության Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե,  Պաշտպանության նախարարություն  Կադաստրի կոմիտե | 2022թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 70 | Միջազգային չափանիշներին համապատասխան մրցունակ տարածաշրջանային ավիաուսումնական կենտրոնի ստեղծում | 70.1 Ուսումնասիրել միջազգային կազմակերպությունների կողմից հավաստագրված ավիաուսումնական կենտրոնները և բանակցություններ վարել ընտրված միջազգային ավիաուսումնական կենտրոնների ղեկավար կազմի հետ և նպաստել միջազգային չափանիշներին համապատասխան մրցունակ տարածաշրջանային ավիաուսումնական կենտրոնի կայացմանը:  Ուսումնասիրության շրջանակներում դիտարկել ներդրողների մասնակցության նպատակահարմարությունը, կոնցեսիոն կառավարման հնարավորությունները՝ չբացառելով պետական մասնակցությունը։ | Բանակցությունների արդյունքում կսահմանվի համագործակցության ձևաչափը:  Արդյունքում Հայաստանի ավիացիոն ոլորտն իր մասնագետներով հանդերձ կդառնա ավելի անկախ՝ ի զորու լինելով դիմակայել իր առջև ծառացած ցանկացած մարտահրավերի:  Որակյալ ավիացիոն կրթության ապահովելու արդյունքում արտերկրի ուսանողները նախապատվությունը կտան ՀՀ ավիաուսումնական կենտրոնում սովորելուն:  Միջազգային ավիացիոն ոլորտում ՀՀ վարկանիշը կբարելավվի:  Կպատրաստվեն նոր ավիացիոն մասնագետներ, ինչի արդյունքում հնարավոր կլինի ապահովել հետագա սերնդափոխությունը | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության  Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե | 2026թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Պետական բյուջե կամ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ (գումարի չափը կհստակեցվի գնահատում իրականացնելուց հետ) |
| 70.2 Ավիաուսումնական կենտրոնների հավաստագրման գործընթացը կանոնակարգող օրենսդրական դաշտի վերանայում՝ միջազգային չափանիշերին համապատասխան | Օրենսդրական դաշտի կարգավորման արդյունքում՝ ավիաուսումնական կենտրոնների հավաստագրման գործընթացը կհամապատասխանեցվի միջազգային ստանդարտներին, ինչը կնպաստի ՀՀ գործող ավիացիոն կրթահամալիրների արդիականացմանը և տարածաշրջանում մրցունակությանը, ինչպես նաև խթան կարող է հանդիսանալ ավիացիոն մասնագետներ պատրաստող համալիրների ոլորտում ներդրումների հարցում։ | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե | 2022թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 71 | Օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով նպաստավոր միջավայրի և պայմանների ստեղծում՝ տեղական ավիաընկերությունների ստեղծման համար | 71.1 Առաջարկել օրենսդրական փոփոխություններ՝ ստեղծելով նպաստավոր միջավայր և պայմաններ ավիաընկերությունների շահագործման, ինչպես նաև տեղական նոր ավիաընկերությունների ստեղծման և ավիացիայի զարգացման համար: | Օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում խթանելու ենք հայաստանյան ավիաընկերությունների զարգացումը, նպաստելու ենք ինչպես միջպետական, այնպես էլ ներպետական կապերի ամրապնդմանը, բարձրացնելու ենք պետության ճանաչելիությունը միջազգային ասպարեզում։ | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության  Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե | 2022թ. հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 71.2 Գործող իրավական ակտերի վերանայում՝ համապատասխանեցնելով ICAO ստանդարտներին և առաջարկվող գործելաձևերին, | Օդանավ շահագործողի վկայականի տրամադրման ընթացակարգի լիարժեք համապատասխանեցում գործող միջազգային չափանիշներին։ | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության  Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե | 2022թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 72 | Ուղևորների սպասարկման որակի բարելավում՝ համաձայն միջազգային պահանջների | 72․1 Ուղևորների վերաբերյալ նախնական տեղեկատվության (ՈՒՆՏ) համակարգի ներդրում | Համապատասխանեցում միջազգային չափանիշներին՝ բարելավելով ավիացիոն անվտանգությունը | Անվտանգության խորհրդի գրասենյակ,  Ընթացակարգերի պարզեցման ազգային կոմիտե,  Արտաքին գործերի նախարարություն  Պետական եկամուտների կոմիտե  Ազգային անվտանգության ծառայություն  Ոստիկանություն  Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության  Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե, | 2022թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 73 | Երևանը «Զվարթնոց» օդանավակայանի հետ կապող տրանսպորտային ենթակառուցվածքների (ճեպագնաց, մետրո կամ ավտոմայրուղի) զարգացում | 73.1 Կառավարությունը ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության և այլ գերատեսչությունների հետ քննարկելու և ձեռնարկելու է միջոցառումներ՝ ուղղված Երևանը «Զվարթնոց» օդանավակայանի հետ կապող տրանսպորտային ենթակառուցվածքների (ճեպագնաց, մետրո կամ ավտոմայրուղի) զարգացմանը։ | Նոր կառուցված ճանապարհը հնարավորություն կտա օդանավակայան և օդանավակայանից դեպի մայրաքաղաք հասնել արդյունավետ ժամանակահատվածում, ինչը կնպաստի տուրիզմի զարգացմանը և ավիափոխադրումների աճին։ Այլընտրանքային ճանապարհը կապահովի նաև արտակարգ իրավիճակների դեպքում փրկարար ուժերի և միջոցների արագ տեղաշարժը դեպի օդանավակայան։ | Երևանի քաղաքապետարան  (համաձայնությամբ)  և այլ գերատեսչություններ | 2022-2024 թթ. | Պետական բյուջե կամ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 74 | Կառավարությունը «Արմենիա» միջազգային օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի և Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի մասնակցությամբ բանակցություններ է վարելու աշխարհում առաջատար ավիաընկերությունների հետ` դեպի Հայաստան և Հայաստանից ավիափոխադրումներ իրականացնելու համար: Միաժամանակ բանակցություններ ենք վարելու հայաստանյան ավիաընկերությունների հետ՝ վերջիններիս գործունեության համար նպաստավոր միջավայր և պայմաններ ստեղծելու, ինչպես նաև մրցունակության բարձրացման ուղղությամբ: | 74.1 Աշխատանքներ իրականացնել ավիափոխադրումների ծավալները վերականգնելու ուղղությամբ՝ կիրառելով ավիաընկերությունների ծախսերը նվազեցնող մեխանիզմներ (ներառյալ տնտեսության վրա դրական ազդեցության պարագայում օդի տուրքի ամբողջական վերացում)։  Պայմանավորվածություն ձեռք բերել «Արմենիա» միջազգային օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի հետ՝ դեպի ԱՄՆ ուղիղ չվերթերի ապահովման աշխատանքների իրականացման և համապատասխան թույլտվություններ ստանալու նպատակով | Արդյունքում կունենանք ավիափոխադրումների, ուղևորահոսքի թվաքանակի աճ, ինչը կնպաստի  Հայաստանի Հանրապետությունում ավիացիոն գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների ցուցանիշների բարելավմանը, ինչը նաև կխթանի տնտեսական ակտիվությունը: | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության  Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե,  Ֆինանսների նախարարություն,  Պետական եկամուտների կոմիտե | 2022թ. հուլիսի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 75 | Կառավարությունը միջոցներ է ձեռնարկելու ուժեղացնել ավիացիոն պատահարների և լուրջ միջադեպերի պետական մասնագիտական քննության անցկացման լիազորված մարմնի ինստիտուցիոնալ կարողությունները, որը կիրականացնի պատահարների և լուրջ միջադեպերի` միջազգային չափանիշներին համապատասխան մասնագիտական քննություն և կլինի անկախ Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեից: | 75.1 Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեից լիովին անկախ, որակյալ մասնագետներից կազմված ավիացիոն պատահարների և լուրջ միջադեպերի քննության մարմնի՝ միջազգային ստանդարտներին համապատասխան գործառույթների պատշաճ իրականացում: Նախատեսված է միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի կոնվենցիայի 13-րդ հավելվածով | Արդյունքում հնարավորություն է տրվելու ապահովել Կոմիտեից անկախ թափանցիկ և պատշաճ քննությունների իրականացում:  Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեից անկախ լիազորված մարմին ունենալը սահմանվում է մի շարք միջազգային համաձայնագրերով, և ապահովում է թռիչքային անվտանգության հարցերում առկա միտումների վերլուծությունը և ավիացիոն գործունեություն իրականացնողներին հետագա պատահարների կանխարգելման նպատակով համապատասխան տեղեկատվության տրամադրումը, ինչպես նաև բացառում է շահերի բախումը պատահարների և լուրջ միջադեպերի մասնագիտական քննության ժամանակ և անվտանգության վերահսկողության համընդհանուր աուդիտի ծրագրի շարունակական մոնիթորինգի մոտեցման (USOAP-CMA) շրջանակներում: |  | 2022թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, տարածքային կառավարման և ենթակառուց­վածքների նախարարության միջոցների հաշվին |
| 76 | Ուղևորահոսքերի ծավալների բաձրացում | 76.1 Օդանավակայանի Կոնցեսիոների հետ իրականացնել շարունակական աշխատանքներ՝ սպասարկման որակի բարձրացման, մատուցվող ծառայությունների սակագների նվազեցման և այլ խնդիրների լուծման ուղղությամբ | Օդանավակայանը դարձնել ավիաընկերությունների և տուրիստական կազմակերպությունների համար ավելի գրավիչ և մատչելի։ Այդ դեպքում ակնկալվում է, որ կբարձրանան ուղևորահոսքերի ծավալները | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության  Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե | 2025 թվականի հուլիսի 3--րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 77 | Ջրամատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ոլորտում առկա խնդիրների լուծում, սպառողներին մատուցվող ծառայությունների որակի շարունակական բարելավում և սպառողների պահանջների բավարարում | 77.1 Ջրամատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ոլորտում պետություն-մասնավոր գործընկերության շրջանակներում գործող վարձակալության պայմանագրով նախատեսված վարձատուի ու վարձակալի իրավունքների և պարտավորությունների ապահովման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում | Ջրամատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների շարունակական բարելավում՝ հիմնական կատարողական ցուցանիշների (ջրամատակարարման շարունակականություն, ջրի որակ, չհաշվառվող ջուր, բաժանորդների բավարարվածություն և այլն, նորմալ գործող ստանդարտներ) ապահովում |  | 2021-2026  թվականներ | Վարձակալության պայմանագրով նախատեսված միջոցներ |
| 77.2 Վարձակալի կողմից չսպասարկվող բնակավայրերում ջրամատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման գործընթացի կառա­վարմանն ուղղված բարեփոխումների (այդ թվում ինստիտուցիոնալ) իրականացում՝ այն ներառելով պետական լիազոր մարմնի գործառույթում | Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ-ի կողմից չսպասարկվող բնակավայրերում հուսալի, կայուն և անվտանգ ջրամատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների ապահովում, հիմական կատարողական ցուցանիշների սահմանում և ապահովում |  | 2021-2026  թվականներ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ  Ըստ համապատասխան ներդրումների առկայության |
| 77.3 Վարձակալի կողմից չսպասարկվող բնակավայրերում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտի զարգացմանն ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերի իրականացում՝ ծառայությունների պատշաճ մակարդակի ապահովման համար | Ներդրումների իրականացման արդյունքում Վարձակալի կողմից չսպասարկվող բնակավայրերում մատուցվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների բարելավում |  | 2021-2026  թվականներ | ՀՀ պետական բյուջե, համայնքների բյուջեներ և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 77.4 «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ին ջրամատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման համար սահմանված կարգով լիցենզիայի տրամադրում և այդ բնագավառում գործունեության վերսկսման անհրաժեշտ պայմանների ստեղծում | Ջրամատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման գործընթացի կանոնակարգում և բարելավում |  | 2022 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 77.5 Ջրի որակը պետական լիազոր մարմնի կողմից հաստատված սանիտարական կանոններին և նորմերին համապատասխանեցնելու նպատակով ՀՀ բնակավայրերում խմելու ջրի որակի մշտական մոնիթորինգի իրականացման գործուն մեխանիզմի սահմանում | Սպառողներին պահանջվող որակի խմելու ջրով ապահովում | Առողջապահության նախարարություն | 2021-2026  թվականներ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 77.6 «Աերացիա» կեղտաջրերի նոր մաքրման կայանի (ԿՄԿ) շինարարության կապալի միջազգային պայմանագրի ավարտի ապահովում, գույքի ձևավորումից հետո կայանի գործարկում և շահագործման հանձնում, ԿՄԿ-ի վերակառուցման ծրագրի հետագա փուլերի համար նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում | Երևան, Աբովյան, Նոր Հաճըն, Արզնի և այլ բնակավայրերից արտահոսող կեղտաջրերի մեխանիկական մաքրման ապահովում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2022 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 77.7 Սևանա լճի ավազանի քաղաքային 3 բնակավայրերում գործող ԿՄԿ-ներից արտանետվող կեղտաջրերի ամբողջական մաքրման ապահովման, տարածաշրջանի գյուղական բնակավայրերի կոյուղացման և տարածքում գործող տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից կեղտաջրերի մաքրման լոկալ կայանների և սարքավորումների տեղադրման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում | Ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների բարելավում, Սևանա լիճ արտահոսող կեղտաջրերի ամբողջական մաքրում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2024-2026 թվականներ | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 77.8 Պետական սեփականություն հանդիսացող՝ գործող կեղտաջրի մաքրման կայաններից արտահոսող մաքրված կեղտաջրի որակի մշտադիտարկման համակարգի ստեղծում | Ջրային ավազաններում և այլ բնական տարածքներում չմաքրված կեղտաջրերի արտահոսքի հետևանքով աղտոտման վտանգի կանխարգելում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2026 թվական | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 77.9. Կոյուղու ցանցին չմիացած տնտեսավարողների օբյեկտներում կեղտաջրերի մաքրման լոկալ կայանների տեղադրման և սպասարկման մասնագիտացված կառույցների ստեղծում | Բնակավայրերում առաջացող կեղտաջրերի մաքրման և վերաօգտագործման (հնարավորության դեպքում) ապահովում, ջրահեռացման ծառայությունների ամբողջական իրականացում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2024-2026 թվականներ | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 77.10 «Կեղտաջրերի հեռացման բնագավառի զարգացման հայեցակարգի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարություն | Հանրապե­տության բնակավայրերում ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների հասանելիության ապահովում՝ կեղտաջրերի ամբողջական մաքրման և դրանց վերաօգտագործման հնարավորությունների ստեղծում |  | 2022 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 77.11 Հայաստանի Հանրապետության 6 մարզերի 11 քաղաքներում և 41 գյուղական բնակավայրերում, այդ թվում՝ Գյումրի, Վանաձոր և Արմավիր քաղաքներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի  վերականգնման աշխատանքների իրականացում | Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների շարունակական բարելավում՝ համապատասխան վարկային համաձայնագրով սահմանված ցուցանիշներին համապատասխան |  | 2023թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետբյուջեի համաֆինանսավորմամբ Գերմանական KfW բանկի, Եվրոպական ներդրումային բանկի Եվրամիություն/ՀՆԾ (Հարևանության ներդրումային ծրագիր) միջոցների հաշվին |
| 77.12 Վարձակալի կողմից չսպասարկվող 4 գյուղերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի բարելավման աշխատանքների իրականացում և շահագործման ապահովում | Համապատասխան վարկային համաձայնագրով սահմանված ցուցանիշներին համապատասխան ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների շարունակական բարելավում |  | 2023 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետբյուջեի համաֆինանսավորմամբ Գերմանական KfW բանկի, Եվրոպական ներդրումային բանկի Եվրամիություն/ՀՆԾ (Հարևանության ներդրումային ծրագիր) միջոցների հաշվին |
| 77.13 Երևան քաղաքի ջրամատակարարման համակարգերի բարելավման աշխատանքների իրականացում | Ջրամատակարարման ծառայությունների բարելավում |  | 2022 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետբյուջեի համաֆինանսա­վորմամբ Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական բանկի, Եվրոպական ներդրումային բանկի Եվրամիություն/ ՀՆԾ (Հարևանության ներդրումային ծրագիր) միջոցների հաշվին  Ընդհանուր արժեքը՝ 27561.1 հազ.դոլար (այդ թվում՝ 14000.0 հազ.դոլար վարկ և 7665.0 հազ դոլար դրամաշնորհ, 5896.1 հազ դոլար համաֆինանսա­վորմամբ) |
| 78 | Ոռոգման ոլորտում առկա խնդիրները լուծելու և վիճակը բարելավելու նպատակով նախատեսվում է իրականացնել անհրաժեշտ օրենսդրական և կառուցվածքային բարեփոխումներ | 78.1 «Ոռոգման համակարգերի արդյունավետ կառավարման ռազմավարական ծրագրի» մշակում և իրականացում | Ոռոգման համակարգի զարգացման հեռանկարային ուղիների ամրագրում | Խորհրդատվական կազմակերպություն | 2022-2023  թվականներ | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ, ՀՀ պետական բյուջե համաֆինանսավորման մասով |
| 78.2 «Ոռոգման ջրի մասին» ՀՀ օրենքի մշակում: Ենթաօրենսդրական ակտերի համապատասխանեցում | Ոռոգման համակարգի բնագավում ներառված մարմինների իրավասությունների և պարտականությունների հստակեցում և օրենսդրությամբ ամրագրում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն,  ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ),  Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով (համաձայնությամբ)  Խորհրդատվական կազմակերպություն | 2024-2025  թվականներ | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ, ՀՀ պետական բյուջե համաֆինանսավորման մասով |
| 78.3 Ջրամբարաշինության և պաշարների կառավարման հայեցակարգային մոտեցումների մշակում և առաջարկությունների ներկայացում: | Մակերևութային ջրերի հոսքի կառավարման և ամբարման հայեցակարգային մոտեցումներ, որոնք հնարավորություն կտան բարելավել ջրային պաշարների կառավարումը  Հայեցակարգով կնախատեսվի ստեղծել նախարարական մակարդակով միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների, էկոնոմիկայի և շրջակա միջավայրի նախարարությունների համանախագահության սկզբունքով: | Էկոնոմիկայի նախարարություն, Շրջակա միջավայրի նախարարություն,  Խորհրդատվական կազմակերպություն | 2023  թվականի մարտի 3-րդ տասնօրյակ | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 79 | Ոռոգման համակարգերը շարունակաբար արդի ջրաչափական սարքավորումներով կահավորում և տվյալների հավաքման ու վերահսկողական համակարգով հագեցում | 79.1.Հիդրոտեխնիկական կառույցների տեխնիկական, վիճակի գնահատում և վերահսկելիության բարձրացում | Մատակարարված ոռոգման ջրի հստակ հաշվառում իրականացնելու նպատակով ջրամատակարարման համակարգերում ջրառի կետերը, մայր ջրատարներից մինչև ներտնտեսային ցանցի բաժանարար հանգույցները ժամանակակից ջրաչափական սարքերով հագեցում, որոնք կմիացվեն SCADA համակարգին |  | 2021-2023 թվականներ | ՀՀ պետական բյուջեի և օրենքով չարգելված այլ միջոցներով  Ընդհանուր արժեքը՝ 2,646,657.8հազ.դրամ: 2021թ. նախատեսված է 787,000.0 հազ.դրամ, 2022թ.՝ 929,828.9 հազ.դրամ  2023թ.՝ 929,828.9 հազ.դրամ |
| 79.2.Տեխնիկական, տնտեսական, կազմակերպական, ֆինանսական և իրավական բնույթի փոխկապակցված համալիր միջոցառումների իրականացման նպատակով էլեկտրոնային հարթակի ներդրում | Էլ.հարթակի ստեղծմամբ կենտրոնացված, օպերատիվ էլ.կառավարում |  | 2023-2024 թվականներ | ՀՀ պետական բյուջեի և օրենքով չարգելված այլ միջոցներով |
| 80 | Ոռոգման համակարգերում շահագործման պայմանների տեխնիկական վիճակի գնահատում և բարելավում | 80.1.Իրականացնել համատարած տեխնիկական աուդիտ և աուդիտի արդյունքներով մշակել և իրականացնել կապիտալ ներդրումների մոտեցումներ և չափորոշիչներ | Կապիտալ ներդրումների համար սահմանված համապատասխան չափորոշիչներ |  | 2022-2024 թվականներ | ՀՀ պետական բյուջեի և օրենքով չարգելված այլ միջոցներով |
| 80.2.Իրականացնել ոռոգման համակարգերի վերականգնմանն ուղղված կապիտալ ներդրումներ և ներդրումային քաղաքականություն | Ոռոգման համակարգերի վերականգնում, կորուստների նվազեցում և հետագա երկարաժամկետ պահպանում: |  | 2022-2026 թվականներ | ՀՀ պետական բյուջեի և օրենքով չարգելված այլ միջոցներով |
| 81 | Ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագիր | 81.1.Իրականացնել ոռոգման համակարգերի բարելավում՝ միջտնտեսային և  ներտնտեսային ոռոգման ցանցերի վերակառուցում | Մինչև 2023 թվականը նախատեսվում է ավարտին հասցնել միջտնտեսային և  ներտնտեսային ոռոգման ցանցերի վերակառուցման աշխատանքները։ Ոռոգման  համակարգերի կառուցմամբ տարեկան կտնտեսվի 7.3 մլն կՎտ/ժ 50 էլեկտրաէներգիա, ոռոգելի հողատարածքները կավելանան 1373 հեկտարով։  Հինգ մարզերի 105 բնակավայրերում կվերականգնվեն շուրջ 259,1 կմ  երկարությամբ ներտնտեսային համակարգեր։ Կվերականգնվեն 8,2 կմ երկարությամբ 4 մայր և 54,1 կմ երկարությամբ 22 երկրորդ կարգի ջրանցքների  ծայրահեղ քայքայված և վթարային հատվածները։ Դրա շնորհիվ կընդլայնվի  ոռոգման ջրի մատուցման հասանելիությունը, վերականգնվող հատվածներում  կորուստներն աստիճանաբար կկրճատվեն շուրջ 7%-ով, և այդ  հողատարածքներում կիրականացվի կայուն, անխափան ջրամատակարարում | Կադաստրի կոմիտե | 2022-2023 թվականներ | ՀՀ պետական բյուեջով վարկային և ՀՀ համաֆինանսավորման միջոցներ Եվրասիական զարգացման բանկ  Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 48,000.0 հազ.ԱՄՆ դոլար (այդ թվում՝ վարկային միջոցներ 40,000.0 հազ.ԱՄՆ դոլար և 8,000.0 հազ.ԱՄՆ դոլար համաֆինանսավորում |
| 82 | 2021-2026 թվականների ընթացքում Ջրամբարաշինության (Կապսի և Վեդու ջրամբարներ) ծրագրերի նախապատրաստում և իրականացում | 82.1.«Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի» Փուլ 1. Կապսի ջրամբարի կառուցում | Մակերևութային ջրերի հոսքի կառավարում և ամբարում: Ոռոգման ջրամատակարարման մեջ ինքնահոսի կշռի մեծացում: Ջրաձոր համայնքի վերաբնակեցվող ընտանիքների, այդ թվում՝ համայնքում աղետի գոտու բնակավայրերում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծման նպատակով պետական աջակցությամբ իրականացվող բնակարանային ապահովման ծրագրի շահառու ճանաչված 28 ընտանիքի բնակարանային խնդրի լուծումը: |  | 2021-2026  թվականներ  (ծրագիրը մեկնարկել է 2017 թվականին և կավարտվի 2027 թվականին) | ՀՀ պետական բյուեջով վարկային և ՀՀ համաֆինանսավորման միջոցներ Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկ  Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 62400.0 հազ.Եվրո (այդ թվում՝ վարկային միջոցներ 50000.0 հազ.Եվրո, 2000.0 հազ. Եվրո դրամաշնորհ և 10400.0 հազ.Եվրո համաֆինանսավորում |
| 82.2. «Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի» Փուլ 2. ինքնահոս ոռոգման համակարգի կառուցում | Ոռոգման ջրի տեղափոխում, Ջրօտագործողներին մատակարարում |  | 2021-2024  թվականներ | ՀՀ պետական բյուեջով վարկային և ՀՀ համաֆինանսավորման միջոցներ Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկ  Ծրագրի ընդհանուր արժեքն է 22200.0 հազ. Եվրո (այդ թվում՝ վարկային միջոցներ 18500.0 հազ. Եվրո և 3700 հազ. Եվրո համաֆինանսավորում) |
| 82.3.Վեդու ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրի փոխադրող և ոռոգման համակարգի շինարարական աշխատանքների իրականացում:  Վեդու ջրամբարի իշխման տակ գտնվող ներտնտեսային ոռոգման ցանցի մանրամասն նախագծային աշխատանքների ավարտ | Մակերևութային ջրերի հոսքի կառավարում: Ոռոգման ջրամատակարարման մեջ ինքնահոսի կշռի մեծացում |  | 2021-2025  թվականներ  (ծրագիրը մեկնարկել է 2017 թվականին) | ՀՀ պետական բյուջեով վարկային և ՀՀ համաֆինանսավորման միջոցներ Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցություն  Ծրագրի ընդհանուր արժեքն է՝ 90003.63 հազ. Եվրո (այդ թվում՝ վարկային միջոցներ՝ 75003.63 հազ. Եվրո և 15000.0 հազ. Եվրո համաֆինանսավորում) |
| 83 | Ոռոգման համակարգերի սպասարկման տարածքում ընդգրկված և լրացուցիչ ոռոգելի հողերի ջրամատակարարման համար անհրաժեշտ ջրի քանակի ապահովման հնարավորությունների ստեղծում, ինքնահոս համակարգերի և նոր ջրամբարների նախագծում և շինարարություն | 83.1.Գեղարքունիքի մարզում Արգիճիի ջրամբարի կառուցման նախագծային փաստաթղթերի կազմում և կառուցում | Ծավալը 6,5մլն.մ3  ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու տարածաշրջանում կառուցվող ջրամբարի իշխման տարածքում գտնվող և ներկայումս մեխանիկական եղանակով ոռոգվող 268 հա հողատարածքները կոռոգվեն ինքնահոս եղանակով։ Արդյունքում կխնայվի շուրջ 1 մլն կվտ/ժ էլէներգիա, կավելանան նաև շուրջ 3122 հա հողատարածքներ, որոնց տարեկան ջրապահանջարկը կկազմի շուրջ 9,3 մլն մ3 ջուր | Էկոնոմիկայի նախարարություն, Քաղաքաշինության կոմիտե, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ  (համաձայնությամբ) | 2021-2026 թվականներ | ՀՀ պետական բյուջեի և օրենքով չարգելված այլ միջոցներով |
| 83.2.Գեղարքունիքի մարզում Աստղաձորի ջրամբարի կառուցման նախագծային փաստաթղթերի կազմում և կառուցում | Ծավալը 1,25մլն.մ3 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու տարածաշրջանում կառուցվող ջրամբարի իշխման տարածքում գտնվող և ներկայումս մեխանիկական եղանակով ոռոգվող 360 հա հողատարածքները կոռոգվեն ինքնահոս եղանակով։ Արդյունքում կխնայվի շուրջ 1,9 մլն կվտ/ժ էլէներգիա:  Ջրամբարի կառուցմամբ կավելանան նաև շուրջ 1080 հա հողատարածքներ, որոնց տարեկան ջրապահանջարկը կկազմի շուրջ 3,3 մլն մ3 ջուր | 2021-2026 թվականներ | ՀՀ պետական բյուջեի և օրենքով չարգելված այլ միջոցներով |
| 83.3.Վայոց ձորի մարզում Ելփինի ջրամբարի կառուցման նախագծային փաստաթղթերի կազմում և կառուցում | Ծավալը 0.8 մլն.մ3  ՀՀ Վայոց ձորի մարզում կառուցվող ջրամբարի կառուցման արդյունքում կապահովվի 400 հա հողատարածքների ջրապահովվածությունը և կտնտեսվի շուրջ 0.5 մլն կվտ/ժ էլէներգիա | 2022-2026 թվականներ | ՀՀ պետական բյուջեի և օրենքով չարգելված այլ միջոցներով |
| 83.4.Վայոց ձորի Խնձորուտի ջրամբարի կառուցման նախագծային փաստաթղթերի կազմում և կառուցում | Ծավալը 9.0մլն.մ3 ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Վայքի տարածաշրջանում կառուցվող ջրամբարի իշխման տարածքում գտնվող և ներկայումս մեխանիկական եղանակով ոռոգվող 25 հա հողատարածքները կոռոգվեն ինքնահոս եղանակով, արդյունքում կխնայվի շուրջ 0,025 մլն կվտ/ժ էլէներգիա:  Ջրամբարի կառուցմամբ կավելանան նաև շուրջ 1500 հա հողատարածքներ, որոնց տարեկան ջրապահանջարկը կկազմի շուրջ 9,0 մլն մ3 ջուր | 2022-2026 թվականներ | ՀՀ պետական բյուջեի և օրենքով չարգելված այլ միջոցներով |
| 83.5.Վայոց ձորի Վերնաշենի ջրամբարի կառուցման նախագծային փաստաթղթերի կազմում և կառուցում | Ծավալը 3.5մլն.մ3 ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձորի տարածաշրջանում ջրամբարի կառուցմամբ կավելանան նաև շուրջ 800 հա հողատարածքներ, որոնց տարեկան ջրապահանջարկը կկազմի շուրջ 3.5 մլն մ3 ջուր | 2022-2026 թվականներ | ՀՀ պետական բյուջեի և օրենքով չարգելված այլ միջոցներով |
| 83.6.Վայոց ձորի Խաչիկի ջրամբարի կառուցման նախագծային փաստաթղթերի կազմում և կառուցում | Ծավալը 0.55մլն.մ3 ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Արենիի տարածաշրջանում կառուցվող ջրամբարի իշխման տարածքում գտնվող և ներկայումս մեխանիկական եղանակով ոռոգվող 163 հա հողատարածքները կոռոգվեն ինքնահոս եղանակով, արդյունքում կխնայվի շուրջ 1,2 մլն կվտ/ժ էլէներգիա |  | 2022-2026  թվականներ | ՀՀ պետական բյուջեի և օրենքով չարգելված այլ միջոցներով |
| 83.7. Վայոց ձորի մարզում Գետիկ վանքի ջրամբարի կառուցման նախագծային փաստաթղթերի կազմում և կառուցում | ՀՀ Վայոց ձորի մարզում կառուցվող ջրամբարի ծավալը 35 մլն.մ3: Ջրամբարի կառուցման արդյունքում կապահովվի 0.5 հազ. հա հողատարածքի ջրապահովվածությունը: |  | 2022-2026 թվականներ | ՀՀ պետական բյուջեի և օրենքով չարգելված այլ միջոցներով |
| 83.8. Վայոց ձորի մարզում Զիրակի ջրամբարի կառուցման նախագծային փաստաթղթերի կազմում և կառուցում | ՀՀ Վայոց ձորի մարզում կառուցվող ջրամբարի ծավալը 25 մլն.մ3: |  | 2022-2026 թվականներ | ՀՀ պետական բյուջեի և օրենքով չարգելված այլ միջոցներով |
| 83.9. Արմավիրի մարզի Քասախի ջրամբարի կառուցման նախագծային փաստաթղթերի կազմում և կառուցում | Ծավալը 11.5մլն.մ3 ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածնի տարածաշրջանում կառուցվող ջրամբարի իշխման տարածքում գտնվող և ներկայումս մեխանիկական եղանակով ոռոգվող Ակնալիճ համայնքի 380 հա հողատարածքները կոռոգվեն ինքնահոս եղանակով, արդյունքում կխնայվի շուրջ 4,3 մլն կվտ/ժ էլէներգիա:  Միաժամանակ Սևան-Հրազդան համակարգից կխնայվի շուրջ 12 մլն մ3 քանակությամբ ջուր |  | 2022-2026 թվականներ | ՀՀ պետական բյուջեի և օրենքով չարգելված այլ միջոցներով |
| 83.10.Արմավիրի մարզի Սելավ-Մաստարայի ջրամբարի կառուցման նախագծային փաստաթղթերի կազմում և կառուցում | Ծավալը 13.0մլն.մ3 նախատեսվում է կառուցել Սելավ Մաստարա գետի Թալինի ջրանցքի ձախ ճյուղի հատման հատվածում 1230մ նիշի վրա: Նախատեսված է 8500հա հողերի ջրապահովվածությունը բարձրացնելու համար | 2022-2026 թվականներ | ՀՀ պետական բյուջեի և օրենքով չարգելված այլ միջոցներով |
| 83.11.Տավուշի մարզում Հախում-2 ջրամբարի կառուցման նախագծային փաստաթղթերի կազմում և կառուցում | Ծավալը 1.0մլն.մ3  ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդի տարածաշրջանում ներկայումս <<Տավուշ>> ջրօգտագործողների ընկերության շուրջ 920 հա հողատարածքները նախատեսված է ոռոգել մեխանիկական եղանակով:  Ջրամբարի կառուցմամբ մեխանիկական ոռոգումը կփոխարինվի ինքնահոս ոռոգմամբ: | 2022-2026 թվականներ | ՀՀ պետական բյուջեի և օրենքով չարգելված այլ միջոցներով |
| 83.12.Տավուշի մարզում Կողբի ջրամբարի կառուցման նախագծային փաստաթղթերի կազմում և կառուցում | Ծավալը 2.0մլն.մ3  ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի տարածաշրջանում ջրամբարի կառուցմամբ կավելանան նաև շուրջ 670 հա հողատարածքներ, որոնց տարեկան ջրապահանջարկը կկազմի շուրջ 2,9 մլն մ3 ջուր | 2022-2026 թվականներ | ՀՀ պետական բյուջեի և օրենքով չարգելված այլ միջոցներով |
| 83.13.Շիրակի մարզում Արթիկի ջրամբարի կառուցման նախագծային փաստաթղթերի կազմում և կառուցում | Ծավալը 1.69մլն.մ3  ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի տարածաշրջանում կառուցվող ջրամբարի իշխման տարածքում գտնվող և ներկայումս մեխանիկական եղանակով ոռոգվող 32 հա հողատարածքները կոռոգվեն ինքնահոս եղանակով, արդյունքում կխնայվի շուրջ 0,1 մլն կվտ/ժ էլէներգիա:  Ջրամբարի կառուցմամբ կավելանան նաև շուրջ 400 հա հողատարածքներ, որոնց տարեկան ջրապահանջարկը կկազմի շուրջ 1,5 մլն մ3 ջուր | 2022-2026 թվականներ | ՀՀ պետական բյուջեի և օրենքով չարգելված այլ միջոցներով |
| 83.14.Սյունիքի մարզում Խնձորեսկի ջրամբարի կառուցման նախագծային փաստաթղթերի կազմում և կառուցում | ՀՀ Սյունիքի մարզում կառուցվող ջրամբարի ծավալը 5.21 մլն.մ3: Ջրամբարի կառուցման արդյունքում կապահովվի 1.5 հազ. հա հողատարածքի ջրապահովվածությունը: | 2022-2026 թվականներ | ՀՀ պետական բյուջեի և օրենքով չարգելված այլ միջոցներով |
| 83.15 Սյունիքի մարզում Լիճքի (Մեղրի) ջրամբարի կառուցման նախագծային փաստաթղթերի կազմում և կառուցում | ՀՀ Սյունիքի մարզում կառուցվող ջրամբարի ծավալը 1.17 մլն.մ3: | 2022-2026 թվականներ | ՀՀ պետական բյուջեի և օրենքով չարգելված այլ միջոցներով |
| 83.16.Կապսի ջրամբարից մինչև Թալինի մայր ջրանցքի ոռոգման ջրատարի կառուցում | Մեխանիկական ոռոգումը ինքնահոս համակարգերով փոխարինում | 2022-2026 թվականներ | ՀՀ պետական բյուջեի և օրենքով չարգելված այլ միջոցներով |
| 83.17.Հերհերի ջրամբարից սկիզբ առնող ինքնահոս համակարգի կառուցում | Ոռոգման ջրամատակարարման մեջ ինքնահոսի կշռի մեծացում | 2021-2026թթ. (Շինարարության ավարտ 2027թ.) | ՀՀ պետական բյուջե  շինարարության ընդհանուր արժեքը՝ 10,714,678.2 հազ.դրամ,  2021թ.՝ 900,000.0 հազ.դրամ,  2022թ.՝ 900,000.0 հազ.դրամ,  2023թ.՝ 1,782,935.6 հազ.դրամ,  2024թ.՝ .՝ 1,782,935.6 հազ.դրամ,  2025թ.՝ 1,782,935.6 հազ.դրամ,  2026թ՝. 1,782,935.6 հազ.դրամ |
| 83.18.Գեղարդալճի ջրամբարից ինքնահոս համակարգի կառուցում | Մեխանիկական ոռոգումը ինքնահոս համակարգերով փոխարինում | 2021-2022 թվականներ |  |
| 83.19. Օրվա կարգավորիչ 31 հատ ջրավազանների կառուցում, վերակառուցում և նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում | Ոռոգման համակարգերի սպասարկման տարածքում ընդգրկված և լրացուցիչ ոռոգելի հողերի ջրամատակարարման համար անհրաժեշտ ջրի քանակի ապահովում, որը անհրաժեշտ նախադրյալներ կստեղծի ջրային համակարգերի օգտագործման արդյունավետության բարձրացման և կայուն զարգացման համար | 2022-2025 թվականներ | ՀՀ պետական բյուջե  շինարարության ընդհանուր արժեքը շուրջ՝  12,699,887.4 հազ.դրամ,  2022թ.  492,962.4 հազ.դրամ |
| 84 | «Արփա-Սևան» թունելի անվտանգ շահագործման շարունակականության ապահովում | 84.1.Արփա-Սևան հիդրոտեխնիկական կառույցի վթարային հատվածների ուսումնասիրություն, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և շինարարական աշխատանքների իրականացում | Սևանա լճի մակարդակի բարձրացում, թունելի ջրթողունակության ավելացում, անխափան աշխատանքի ապահովում | Քաղաքաշինության կոմիտե | 2022-2024  թվականներ | ՀՀ պետական բյուջե  2022թ.՝ 1,615,126.5 հազ. դրամ,  2023թ.՝1,600,000.0 հազ. դրամ,  2024թ.՝1,600,000.0 հազ. դրամ |
| 85 | Խոնավ (գերխոնավ) գյուղատնտեսական հողատարածքների մելիորատիվ վիճակի բարելավման աշխատանքների իրականացում | 85.1.Կոլեկտորադրենաժային ցանցի պահպանում և շահագործում: Գրունտային ջրերի մակարդակների և որակի որոշման աշխատանքների իրականացում | Հողերի մելիորատիվ վիճակի բարելավում, գրունտային ջրերի մակարդակի իջեցում |  | 2021  թվական (շարունակական) | ՀՀ պետական բյուջե  2022թ.՝ 290,823.9 հազ. դրամ |
| 86 | Հեղեղման ռիսկի նախնական գնահատման իրականացում, հեղեղումների վտանգի և ռիսկի քարտեզների կազմում, հեղեղումների ռիսկի կառավարման պլանների կազմում | 86.1.Հանրապետության բնակավայրերի, տնտեսական արժեք ներկայացնող տարածքների ու բնակչության գույքը վարարումների և սելավների ռիսկից պաշտպանելու տվյալների բազայի ստեղծման, հակահեղեղային առաջնահերթ միջոցառումների իրականացման կանոնակարգման, կառավարման համակարգչային ծրագրի միջոցով ոլորտի կենտրոնացված կառավարման իրականացում | Բնակավայրերի, տնտեսական արժեք ներկայացնող տարածքների ու բնակչության գույքը վարարումների և սելավների ռիսկից պաշտպանում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն,  Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն,  Կադաստրի կոմիտե | 2022-2024  թվականներ | ՀՀ պետական բյուջե  2022թ.՝ 923,499.7 հազ.դրամ |
| 87 | Ոռոգման համակարգերում գույքի առկայության և վիճակի գնահատում | 87.1. Իրականացնել ոռոգման համակարգերի (ջրանցքներ, ջրամբարներ, խորքային հորեր, ջրատար խողովակներ, պոմպակայաններ, շենքեր, շինություններ, մեքենամեխանիզմներ, հիդրոտեխնիկական այլ կառուցվածքներ և այլն) գույքագրում և գնահատում | Ներդրումների իրականացման համար առկա գույքի փաստացի վիճակի գնահատում |  | 2021-2026 թվականներ | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ, ՀՀ պետական բյուջե համաֆինանսավորման մասով |
| 88 | Գործող ջրամբարների պատշաճ շահագործում | 88.1.Ջրամբարների վերականգնման և վերազինման աշխատանքներ | Ջրամբարների և խոշոր ՀՏԿ-ների անվտանգ շահագործում  Բնակչության և բնակավայրերի անվտանգության բարձրացում | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն,  Քաղաքաշինության կոմիտե | 2022-2024 թվականներ (շարունակական) | ՀՀ պետական բյուջե  2022թ. 1,276,652.0 հազ.դրամ,  2023թ.՝ 3,429,928.1 հազ.դրամ,  2024թ.՝ 3,429,928.1 հազ.դրամ |
| 88.2.Յուրաքանչյուր ջրամբարի տեխնիկական անվտանգության ապահովման ծրագրի մշակում |  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | 2021-2026  թվականներ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 89 | Միգրացիայի կառավարման համակարգի ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների իրականացում | 89.1ՀՀ կառավարության 2020թ. ապրիլի 23-ի «Հայաստանի Հանրա­պետության ոստիկա­նու­թյան բարեփոխումների ռազմավարությունը և դրանից բխող 2020-2022 թվականների գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 638 - Լ որոշմանը համապատասխան Ներքին գործերի նախարարության կազմում Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության ձևավորում | Ներքին գործերի նախարարության միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունը ձևավորված է | Արդարադատության նախարարություն  Ոստիկանություն | Ներքին գործերի նախարար նշանակելու մասին Հանրապետության նախագահի հրամանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ տասն ամսվա ընթացքում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 89.2 Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության առաջին կազմը ձևավորելու նպատակով Միգրացիոն ծառայության և Անձնագրային և վիզաների վարչության աշխատակիցների վերապատրաստման կազմակերպում | Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության առաջին կազմը ամբողջությամբ վերապատրաստված է | Ոստիկանություն, Միգրացիայի միջազգային կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | Ներքին գործերի նախարար նշանակելու մասին Հանրապետության նախագահի հրամանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ տասն ամսվա ընթացքում | Դրամաշնորհային միջոցներ |
| 89.3 Միգրացիոն ծառայությունում առկա սոցիալական ոլորտին առնչվող գործառույթների փոխանցում Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը | Միգրացիոն ծառայությունում առկա սոցիալական ոլորտին առնչվող գործառույթները ամբողջական ծավալով իրականացվում են Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից։ | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Ներքին գործերի նախարար նշանակելու մասին Հանրապետության նախագահի հրամանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ վեցամսյա ժամկետում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 90 | Միգրացիոն գործընթացների կառավարմանն ուղղված համակարգերի թվայնացում | 90.1 Միգրացիոն գործընթացների կառավարմանն ուղղված համակարգերի թվայնացումն ապահովող ծրագրի մշակում | Միգրացիոն գործընթացների կառավարմանն ուղղված համակարգերի թվայնացումն ապահովող ծրագիրը մշակված է | Ոստիկանություն,  Ազգային անվտանգության ծառայություն,  Արտաքին գործերի նախարարություն,  Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն  «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ  (համաձայնությամբ) | 2022թ. հունիսի 1-ին տասնօրյակ | Դրամաշնորհային միջոցներ |
| 90.2 Միգրացիոն գործընթացների կառավարմանն ուղղված համակարգերի թվայնացումն ապահովող ծրագրից բխող օրենսդրական փոփոխությունների իրականացում | Միգրացիոն գործընթացների կառավարմանն ուղղված համակարգերի թվայնացումն ապահովող ծրագրից բխող օրենսդրական փոփոխություններն իրականացված են | Ոստիկանություն,  Ազգային անվտանգության ծառայություն,  Արտաքին գործերի նախարարություն,  Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն  «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ  (համաձայնությամբ) | 2022թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Դրամաշնորհային միջոցներ |
| 90.3 Միգրացիոն գործընթացների կառավարմանն ուղղված համակարգերի թվայնացման տեխնիկական բազայի ստեղծում | Միգրացիոն գործընթացների կառավարմանն ուղղված համակարգերի  թվայնացման տեխնիկական բազան ստեղծված է | Ոստիկանություն,  Ազգային անվտանգության ծառայություն,  Արտաքին գործերի նախարարություն,  Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն  «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ  (համաձայնությամբ) | 2023թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ | Դրամաշնորհային միջոցներ |
| 91 | Քաղաքացիներին, այդ թվում՝ օտարերկրյա քաղաքացիներին տրամադրվող ծառայությունների թվայնացում, պարզեցում և ավտոմատացում | 91.1 Քաղաքացիներին, այդ թվում՝ օտարերկրյա քաղաքացիներին տրամադրվող ծառայությունների ուսումնասիրություն | Արձանագրված են քաղաքացիներին, այդ թվում՝ օտարերկրյա քաղաքացիներին տրամադրվող թվայնացված ծառայությունները, բացահայտված են չթվայնացված կամ ոչ ամբողջովին թվայնացված ծառայությունների թվայնացման,  ավտոմատացման և պարզեցման հնարավորությունները | Ոստիկանություն,  Ազգային անվտանգության ծառայություն,  Արտաքին գործերի նախարարություն,  Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն  «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ  (համաձայնությամբ) | 2022թ. ապրիլի 2-րդ տասնօրյակ | Դրամաշնորհային միջոցներ |
| 91.2 Քաղաքացիներին, այդ թվում՝ օտարերկրյա քաղաքացիներին տրամադրվող ծառայությունների ուսումնասիրության արդյունքում կատարված առաջարկների իրականացում | Ներկայացված առաջարկների հիման վրա փոփոխություններ են կատարված համապատասխան գերատեսչական իրավական ակտերում, | Ոստիկանություն,  Ազգային անվտանգության ծառայություն,  Արտաքին գործերի նախարարություն,  Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն  «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ  (համաձայնությամբ)  Միգրացիոն քաղաքականության մշակման միջազգային կենտրոնի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ) | 2023թ. մայիսի 3-րդ տասնօրյակ | Դրամաշնորհային միջոցներ |
| 92 | Օտարերկրյա քաղաքացիներին ՀՀ-ում աշխատանքի թույլտվության և կացության տրամադրման համակարգի թվայնացում և պարզեցում | 92.1 Օտարերկրյա աշխատողների գրանցման միասնական էլեկտրոնային հարթակի գործարկում | Օտարերկրյա աշխատողների գրանցման միասնական էլեկտրոնային հարթակը գործարկված է | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն,  Արտաքին գործերի նախարարություն,  Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն,  Ոստիկանություն,  Ազգային անվտանգության ծառայություն,  Պետական եկամուտների կոմիտե,  «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ  (համաձայնությամբ),  Միգրացիոն քաղաքականության մշակման միջազգային կենտրոնի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ)  Միգրացիայի միջազգային կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | 2022թ. հունվարի 1-ին տասնօրյակ | Դրամաշնորհային միջոցներ |
| 92.2 ՀՀ-ում աշխատող, այդ թվում՝ առանց աշխատանքի թույլտվության աշխատող օտարերկրյա քաղաքացիների վերաբերյալ ամբողջական վիճակագրական տվյալների հավաքագրում | Ամբողջական վիճակագրական տվյալներ են հավաքվում ՀՀ-ում աշխատող, այդ թվում՝ առանց աշխատանքի թույլտվության աշխատող օտարեկրյա քաղաքացիների վերաբերյալ | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  Պետական եկամուտների կոմիտե | 2023թ. հունվարի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 93 | Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի պետական կառավարման հայեցակարգով նախատեսված՝ ինտեգրման և վերաինտեգրման խնդիրների կարգավորմանը, միգրացիոն հոսքերի կառավարմանը, հարկադիր միգրանտների զանգվածային ներհոսքի ճգնաժամային կառավարմանը, հայրենադարձության խթանմանն ուղղված գործողությունների կատարման ապահովում | 93.1 «Հայաստանի Հանրապետության միգրացիոն քաղաքականության՝ ինտեգրման և վերաինտեգրման խնդիրների կարգավորման 2022-2032 թվականների ռազմավարությունը և դրանից բխող 2022-2026 թվականների գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման վերջնական լրամշակված նախագծի ներկայացում ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմ | «Հայաստանի Հանրապետության միգրացիոն քաղաքականության՝ ինտեգրման և վերաինտեգրման խնդիրների կարգավորման 2022-2032 թվականների ռազմավարությունը և դրանից բխող 2022-2026 թվականների գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշումն ընդունված է։ |  | 2021 թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Դրամաշնորհային միջոցներ |
| 93.2. «Միգրացիոն հոսքերի կառավարման ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմ | «Միգրացիոն հոսքերի կառավարման ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշումն ընդունված է | Ոստիկանություն  ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն,  Արտաքին գործերի նախարարություն,  Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Ներքին գործերի նախարարության ձևավորումից հետո 11 ամսվա ընթացքում | Դրամաշնորհային միջոցներ |
| 93.3 «Հարկադիր միգրանտների զանգվածային ներհոսքի ճգնաժամային կառավարման ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման վերջնական լրամշակված նախագծի ներկայացում ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմ | «Հարկադիր միգրանտների զանգվածային ներհոսքի ճգնաժամային կառավարման ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշումն ընդունված է | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | 2022թ. մարտի  3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 93.4 «Հայրենադարձության խթանման ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմ | «Հայրենադարձության խթանման ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշումն ընդունված է | Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակ | 2022թ. սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 94 | Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստան հայցող օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց ընդունման մեխանիզմների շարունակական կատարելագործում | 94.1 «Փախստականների և ապաստանի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում և ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | «Փախստականների և ապաստանի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքն ընդունված է | Ոստիկանություն  Ազգային անվտանգության ծառայություն  ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ) | 2023թ. փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 94.2 Ապաստան հայցողների համար նախատեսված ժամանակավոր տեղավորման նոր կենտրոնի կառուցում, կահավորում | Ապաստան հայցողների համար նախատեսված ժամանակավոր տեղավորման նոր կենտրոնը կառուցված, կահավորված և գործում է | Միգրացիոն քաղաքականության մշակման միջազգային կենտրոնի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ)  ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ) | 2022թ. հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ | Դրամաշնորհային միջոցներ |
| 95 | Հետընդունման (ռեադմիսիայի) գործընթացների արդյունավետ կազմակերպում՝ այդ բնագավառում ստանձնած միջազգային պարտավորություններին համապատասխան | 95.1 Հետընդունման (ռեադմիսոն) համաձայնագրերի աշխարհագրության ընդլայնում և ոլորտում թվային լուծումների կիրառում | Հետընդունման (ռեադմիսոն) համաձայնագրերի աշխարհագրությունն ընդլայնված է՝ այն հաշվով, որ Հայաստանը հանդես է գալիս նաև որպես հետ ուղարկող երկիր, ոլորտում կիրառվում են թվային լուծումներ | Ոստիկանություն,  Արտաքին գործերի նախարարություն,  Ազգային անվտանգության ծառայություն | 2021-2026թթ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 95.2 ՀՀ վերադարձող քաղաքացիների վերաինտեգրմանն ուղղված ծրագրերի իրականացում | Իրականացվում են ՀՀ վերադարձող քաղաքացիների վերաինտեգրմանն ուղղված ծրագեր, այդ թվում՝ պետական ֆինանսավորմամբ կամ համաֆինանսավորմամբ | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն,  Կրթության, գիտության մշակույթի և սպորտի նախարարություն,  Առողջապահության նախարարություն,  Էկոնոմիկայի նախարարություն,  Միգրացիոն քաղաքականության մշակման միջազգային կենտրոնի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ) | 2021-2026թթ | ՀՀ պետական բյուջե 13680.0 հազ. դրամ  դրամաշնորհային միջոցներ |
| 96 | Պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների արդյունավետության բարձրացում, այդ նպատակով մշտադիտարկման և վերլուծության գործող համակարգի արմատական բարեփոխում և առևտրային կազմակերպությունների կառավարման որակի բարելավում | 96.1 «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1262-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմ | Պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների մշտադիտարկման և վերլուծության էլեկտրոնային բարեփոխված համակարգի միջոցով իրականացումը, նոր առաջարկվող ֆինանսական ու ոչ ֆինանսական (բնեղեն) ցուցանիշների շնորհիվ կազմակերպությունների գործունեության գնահատման արդյունքների հավաստիության մակարդակի բարձրացումը, ինչպես նաև առաջարկվող նոր ցուցանիշների համաձայն զարգացման ծրագրերի կազմումը ու դրանց ծրագրավորված աճի ապահովումը թույլ կտա բարձրացնել կազմակերպությունների արդյունավետության մակարդակը։  Նախատեսվում է մշտադիտարկման համակարգի բարեփոխման և նոր ծրագրավորված ցուցանիշների սահմանման շնորհիվ ապահովել ֆինանսական հիմնական ցուցանիշի (շահութաբերություն՝ ըստ ակտիվների) միջին հաշվով 0.25 %-ով ավելացումը բազիսային տարվա համեմատ, որի գումարային մեծությունը կկազմի 1 մլրդ ՀՀ դրամ։ | - | 2022 թվականից մինչև 2023 թվականի նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 97 | Բնակչության սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծում, այդ նպատակով պետական սեփականություն համարվող հանրակացարանային տարածքների նվիրատվության և սեփականաշնորհման գործընթացի ավարտում | 97.1 «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մարտի 24-ի N 305-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացումը ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմ | Հնարավոր սեղմ ժամկետում շուրջ 280 ընտանիքի բնակարանային խնդիրների լուծում, հանրակացարանային տարածքների նվիրատվության երկարաձգվող գործընթացի ավարտում, որի շնորհիվ կբարելավվեն բնակչության բնակարանային պայմանները և սեփականության իրավունքի հաստատումով ավելի լավ կպահպանվի և կբարելավվի տվյալ բնակարանային ֆոնդը։ |  | 2022 թվականից մինչև 2023 թվականի հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 97.2 «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի մայիսի 14-ի N 404 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացումը ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմ | Հնարավոր սեղմ ժամկետում փախստականի կարգավիճակ ունեցող շուրջ 160 ընտանիքի բնակարանային խնդիրների լուծում, հանրակացարանային տարածքների սեփականաշնորհման երկարաձգվող գործընթացի ավարտում, որի շնորհիվ կբարելավվեն բնակչության բնակարանային պայմանները և սեփականության իրավունքի հաստատումով ավելի լավ կպահպանվի և կբարելավվի տվյալ բնակարանային ֆոնդը։ |  | 2022 թվականից մինչև 2024 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 98. | Պետական գույքի արդյունավետության բարձրացում, պետական գույքի էլեկտրոնային հաշվառման միասնական բազայի տվյալների հիման վրա պետական գույքի օգտագործման վիճակի մշտադիտարկման, վերլուծության, ինչպես նաև արդյունավետության մակարդակի գնահատման շնորհիվ պետական գույքի օգտագործումը կանոնակարգող իրավական ակտերի պահանջներից շեղումների, խախտումների և դրանց պատճառած վնասի բացահայտում | 98.1 Պետական անշարժ գույքի օգտագործման մշտադիտարկման շնորհիվ գույքի օգտագործման ժամանակահատվածում պատշաճ հսկողության սահմանում, վնասների բացահայտում և դրանք վերականգնելու ուղղությամբ միջոցների ձեռնարկում, ինչպես նաև առաջին անգամ մշտադիտարկման շնորհիվ անշարժ գույքի օգտագործման արդյունավետության գնահատում:  Իրավական ակտերի պահանջներից և կնքված պայմանագրերով ստանձնած պարտավորություններից թույլ տված շեղումների, խախտումների բացահայտում, չօգտագործվող կամ ոչ արդյունավետ օգտագործվող պետական գույքի առանձնացում, արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունների և գույքի օգտագործման բարելավման վերաբերյալ, Կոմիտեի գործող ստորաբաժանումների օպտիմալացման արդյունքում և հաստիքների օգտագործման շնորհիվ նոր մշտադիտարկման վարչության ստեղծելու մասին առաջարկությունների ներկայացում ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմ | Ըստ առաջնահերթության մինչև 300 միավոր անշարժ գույքի համար մշտադիտարկման տարեկան ծրագրի կազմում և իրականացում։  Մշտադիտարկման արդյունքում բացահայտված վնասի վերականգնման ուղղությամբ միջոցառումների իրականացում, ինչպես նաև չօգտագործվող և ոչ արդյունավետ օգտագործվող բացահայտված գույքի մինչև 50%-ի օտարման և օգտագործման տրամադրման վերաբերյալ որոշումների ընդունում | - | 2022 թվականից մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 99 | Պետական համակարգի մարմինների և պետական կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին օգտագործվող ոչ պետական սեփականություն համարվող տարածքները պետական սեփականություն համարվող տարածքներով փոխարինումը | 99.1 «Պետական կարիքների համար վարձակալած ոչ պետական տարածքները պետական տարածքներով փոխարինելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմ | ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին վարձակալության վճարի դիմաց պետական կառույցների կողմից օգտագործվող ոչ պետական սեփականություն համարվող տարածքները պետության սեփականությունը համարվող համապատասխան տարածքներով փոխարինման գործընթացի շնորհիվ ՀՀ պետական բյուջեի ծախսերի նվազում՝ վարձակալության վճարների կրճատման հաշվին։ Ներկայումս ՀՀ պետական բյուջեից տրամադրվող միջոցները կազմում են տասնյակ միլիոններ։ Նախատեսվում է գույքագրման արդյունքում պետական կարիքների համար օգտագործվող ոչ պետական տարածքների մակերեսների ճշգրիտ չափերի բացահայտում և դրանց 50 %-ի չափով պետական համապատասխան տարածքներով փոխարինում։ | - | 2022 թվականից մինչև 2024 թվականի նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 100 | Պետության գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ և օտարման ոչ ենթակա պետական գույքի կազմի և կառուցվածքի սահմանում | 100.1 Պետության գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գույքի կազմը սահմանելու նպատակով Կոմիտեի նախաձեռնությամբ պետական մարմինների մասնակցությամբ ու առաջարկությունների, ինչպես նաև իրականացվող մշտադիտարկման արդյունքների հիման վրա պետական մարմինների գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ անշարժ գույքի նկատմամբ պահանջների սահմանում և օտարման ոչ ենթակա գույքի կազմի և մակերեսի առանձնացում: Նշված տեղեկատվության հիման վրա համապատասխան փոփոխությունների կատարում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021թվականի ապրիլի 1-ի N 458-L որոշմամբ հաստատված պետական գույքի կառավարման 2021-2023 թվականների ծրագրում | ՀՀ կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 28-ի N 562-Ն որոշմամբ ներդրված պետական գույքի էլեկտրոնային հաշվառման բազայում հաշվառված պետական սեփականություն հանդիսացող 10356 միավոր անշարժ գույքից պետության գործառույթների իրականացման համար, պետական կառավարման համակարգի մարմինների, պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից ներկայացված առաջարկությունների, ՀՀ-ում գործող նորմատիվների, ինչպես նաև միջազգային փորձի ուսումնասիրությունների հիման վրա օտարման ոչ ենթակա գույքի կազմի և մակերեսի առանձնացում, ինչպես նաև օտարման ենթակա գույքի կազմի սահմանում, և դրա մինչև 30 %-ի չափով օտարման կամ օգտագործման տրամադրման ուղղությամբ աշխատանքների կազմակերպում՝ մասնավորապես. նախնական շուկայական գնահատում, ինչպես նաև օտարման կամ օգտագործման տրամադրման գործընթացի իրականացում | ՀՀ շահագրգիռ գերատեսչություններ և մարմիններ | 2022 թվականից մինչև 2024 թվականի նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
| 101 | Բարենպաստ ներդրումային միջավայրի ձևավորման և ներդրումների ներգրավման, չօգտագործվող կամ ոչ արդյունավետ օգտագործվող՝ համեմատաբար բարձր իրացվելիություն ունեցող պետական անշարժ գույքի առանձնացում և վաճառքի կազմակերպման միջոցով սոցիալ-տնտեսական նշանակության ներդրումային խոշոր ծրագրերի իրականացում | 100.1 Բարենպաստ ներդրումային միջավայր ստեղծելու և պետական գույքի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով 1 մլրդ ՀՀ դրամ և ավել գնահատված արժեքով և ներդրումային հետաքրքրություն ունեցող առնվազն տասը միավոր անշարժ գույքի վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթերի հավաքագրում և օտարման գործընթացի կազմակերպում: | Բարձր իրացվելիություն ունեցող պետական գույքի օտարումից ՀՀ պետական և համայնքային բյուջեների մուտքերի ավելացում` մասնավորապես վաճառքի լավագույն սցենարի դեպքում ՀՀ պետական բյուջե մինչև 7 մլրդ ՀՀ դրամ, իսկ համայնքային բյուջեներ` մինչև 3 մլրդ ՀՀ դրամի մուտքագրում: Միաժամանակ նոր աշխատատեղերի ստեղծում և մինչև 5 մլրդ ՀՀ դրամ ներդրումների ապահովում: | - | 2022 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 102 | Պետական ոչ պրոֆիլային գույքի օտարման գործընթացի արդյունավետության բարձրացում, այդ նպատակով նոր գործիքակազմի ստեղծում՝ մասնագիտացված կառույցներին պատվիրակելու միջոցով | 102.1 Մինչև 3 միավոր պետական ոչ պրոֆիլային գույքի օտարման գործընթացի արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով (պիլոտային ծրագրի շրջանակներում) այդ աշխատանքներին մրցակցային եղանակով մասնագիտացված կազմակերպությունների ներգրավում և դրանց մասնակցության կանոնակարգում` նոր գործիքակազմի ստեղծման շնորհիվ: | Պետական ոչ պրոֆիլային գույքի օտարումից ՀՀ պետական և համայնքային բյուջեների մուտքերի ավելացում` մասնավորապես վաճառքի լավագույն սցենարի դեպքում ՀՀ պետական բյուջե մինչև 2.1 մլրդ ՀՀ դրամ մուտքագրում, իսկ համայնքային բյուջեներ` մինչև 900 մլն ՀՀ դրամ: Միաժամանակ նոր աշխատատեղերի ստեղծում և մինչև 1.5 մլրդ ՀՀ դրամի ներդրումների ապահովում: | - | 2022 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Օտարումից ստացվող միջոցների հաշվին ըստ «Պետական գույքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի |
| 103 | Նպաստավոր ներդրումային միջավայրի ձևավորում և արժեթղթերի շուկայի կայացում, ինչպես նաև ֆոնդային բորսայի միջոցով համեմատաբար բարձր շահութաբերություն ունեցող պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների մասնավորեցման գործընթացի իրականացում | 103.1 «Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ներկայացում ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմ | Մասնավորեցման ենթակա գույքի կազմի և թվաքանակի ճշգրտում, ինչպես նաև մասնավորեցման ընթացքում արդյունավետ մասնավորեցման ձևերի (ֆոնդային բորսայի միջոցով) ներդրման շնորհիվ բնակչության լայն շերտերի միջոցների և հեռանկարային ներդրողների ներգրավման ապահովման արդյունքում մինչև 2 առևտրային կազմակերպության մասնավորեցման իրականացում (մասնավորեցման ենթակա բաժնետոմսերի առնվազն 50%-ի վաճառքի չափով), որի շնորհիվ կապահովվեն ՀՀ պետական բյուջե մինչև 1.4 մլրդ ՀՀ դրամի, իսկ համայնքային բյուջեներ` մինչև 600 մլն ՀՀ դրամի մուտքեր։ | ՀՀ շահագրգիռ գերատեսչություններ և մարմիններ  Կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) | 2022 թվականից մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 104 | Մասնավորեցման ոչ ենթակա պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների կազմի և կառուցվածքի օպտիմալացում, ըստ ճյուղերի թվաքանակի սահմանում, ինչպես նաև վնասով, ոչ արդյունավետ և զարգացման հեռանկար չունեցող կազմակերպությունների առանձնացում և մասնավորեցման ծրագրում ընդգրկում | 104.1 «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 29-ի N 474-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացումը ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմ | Ելնելով պետության կողմից սահմանված գործառույթների իրականացման անհրաժեշտությունից մասնավորեցման ոչ ենթակա կազմակերպությունների թվաքանակի սահմանում և մասնավորեցման ենթակա կազմակերպությունների թվաքանակի ճշգրտում, մասնավորեցման գործընթացի իրականացում, ինչպես նաև վերադաս մարմինների նախաձեռնությամբ և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի մասնակցությամբ արդյունավետ զարգացման ծրագրերի մշակում և հաստատում, ներդրումային միջոցառումների իրականացում, որի արդյունքում կբարձրանա կազմակերպությունների շահութաբերության մակարդակը։  Նախատեսվում է պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների մասնավորեցման շնորհիվ 700 մլն ՀՀ դրամի ՀՀ պետական բյուջեի և 300 մլն ՀՀ դրամ համայնքային բյուջեների մուտքերի ապահովում, իսկ շահութաբերության մակարդակի 0.15%-ի ավելացման շնորհիվ շահույթի ծավալի ավելացում 600 մլն ՀՀ դրամով։ | - | 2022 թվականից մինչև 2023 թվականի նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 105 | Պետական գույքի կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով բարելավման կարիք ունեցող և հետագայում օտարման ոչ ենթակա, որպես պետական սեփականություն պահպանվող գույքի առանձնացում, և որոշակի ներդրումային ծրագրերի իրականացման դիմաց երկարատև վարձակալության և անհատույց օգտագործման տրամադրման միջոցով տվյալ գույքի հիմնանորոգման և վերակառուցման ապահովում | 105.1 Բարելավման կարիք ունեցող մինչև տասը միավոր պետական անշարժ գույքերի` ներդրումների իրականացման դիմաց երկարատև վարձակալության կամ որոշակի ժամկետով անհատույց օգտագործման տրամադրում | Մասնավոր անձանց ներդրումների շնորհիվ պետական սեփականություն համարվող անշարժ գույքի հիմնանորոգում և բարելավում, ինչպես նաև ներդրումների շնորհիվ նոր աշխատատեղերի ստեղծում և ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների ավելացում: Միջոցառման արդյունքում նախատեսվում է ապահովել մինչև 500 մլն ՀՀ դրամի ներդրում և մինչև 30մլն ՀՀ դրամով ՀՀ պետական բյուջեի մուտքերի ավելացում: | - | 2022 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 106 | Մարզերում պետություն-համայնքներ գործընկերության բնագավառում ՓՄՁ-ի զարգացում չօգտագործվող կամ ոչ արդյունավետ օգտագործվող, ինչպես նաև նախկինում օտարման ներկայացված, սակայն չվաճառված գույքի առանձնացում, և այդ գույքի ներդրմամբ տարբեր ձևաչափերով տնտեսական նշանակության սոցիալ-տնտեսական բնույթի ներդրումային ծրագրերի իրականացում։ | 106.1 Մարզերում գտնվող չօգտագործվող կամ ոչ արդյունավետ օգտագործվող գույքի ներգրավմամբ տեղական նշանակության սոցիալ- տնտեսական բնույթի ներդրումային ծրագրերի իրականացում, այդ նպատակով մինչև տասը միավոր ոչ բարձր իրացվելիություն ունեցող անշարժ գույքերի օտարում, վարձակալության և անհատույց օգտագործման տրամադրում ՀՀ ՏԿԵ նախարարության և համայնքների օժանդակությամբ | Հանրապետության տարբեր համայնքներում գույքի ներգրավմամբ ներդրումների իրականացման շնորհիվ ՀՀ պետական բյուջե մինչև 70 մլն ՀՀ դրամի և համայնքային բյուջեներ՝ մինչև 30մլն ՀՀ դրամի մուտքերի ավելացում։ Մինչև 400 մլն ՀՀ դրամի ներդրումների ապահովում, նոր աշխատատեղերի ստեղծում, ինչպես նաև որոշակի ոլորտներում օբյեկտների (հյուրանոց, հացատուն, հանգստի տուն, մշակութային օջախ.. ) նկատմամբ պահանջի բավարարում: |  | 2022 թվականից մինչև 2023 թվականի փետրվարի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 107 | ՀՀ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական խոստումների իրականացում | 107.1 ՀՀ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական խոստումներից բխող քայլերի իրականացում ուղղված համայնքների սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավմանը | ՀՀ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հնչեցված խոստումների իրականացում | Մարզպետարաններ, համայնքներ /համաձայնությամբ/ | 2022-2026թթ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ