**Ձև N 3**

**ՀՀ ՏԿԵՆՊետական գույքի կառավարման կոմիտե**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ՀՀ պետական կառավարման մարմնի անվանումը)

**Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն**

**ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019-2023 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ** | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Ծրագրի հերթական համարը | Նպատակը | Միջոցառումների անվանումը | Միջոցառումների իրականացման արդյունքները | Միջոցառումների չկատարման, այդ թվում սահմանված ժամկետում, պատճառները | Ծանոթագրություն |
| **263** | Պետական գույքի կառավարման ոլորտի բարեփոխում | 263.1 Պետական գույքի ոլորտի ռազմավարական փաստաթուղթը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Պետական գույքի ոլորտի ռազմավարական փաստաթուղթը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը Կոմիտեն 27.08.2019թ.N 01/13.23/5930-19 գրությամբ տրամադրվել է ՀՀ ՏԿԵ նախարարություն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելու համար։  Մշտապես գործող ֆինանսատնտեսական նախարարական կոմիտեի 22.11.2019թ. նիստում առաջարկվել է նախագծի վերնագիրը ներկայացնել «Պետական գույքի կառավարման հայեցակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծով։  **Այն ընդունվել է ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1834-Լ որոշմամբ:** | Սահմանաված ժամկետում ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ։ |  |
| **264** | Պետական գույքի հաշվառման գործընթացի բարելավում և անշարժ գույքի մոնիտորինգի համակարգի ներդրում | 264.1 «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունվարի 26-ի N 346-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունվարի 26-ի N 346-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը (այսուհետ՝ նախագիծ) ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ է ներկայացվել ՀՀ ՏԿԵ նախարարության 30.10.2019թ.-ի N 01/18227-19 գրությամբ։  ՀՀ վարչապետի 25.11.2019թ.  N 02/16.3/51616-2019 հանձնարարականով հանձնարարվել է նախագիծը ևս մեկ անգամ քննարկել շահագրգիռ պետական մարմինների հետ։ Նախագծին կից ցանկերում տեղ են գտել թերությունները, որոնք շտկելու համար նախագիծը գտնվում է Կոմիտեում։ | Սահմանաված ժամկետում ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ։ |  |
| **265** | Պետական գույքի մասնավորեցման և օտարման գործընթացների բարելավում | 265.2 «Օտարման ենթակա պետական գույքն առանց գնային առաջարկի վաճառքը կազմակեր­պե­լու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ վարչա­պե­տի աշխատակազմ ներկայացնելը | Հայտնում եմ, որ նախագծի վերնագիրը խմբագրվել է համապատասխանեցնելով նախագծի դրույթներով սահմանված կարգավորումներին և ակնկալվող արդյունքների բովանդակությանը, ինչպես նաև ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից ներկայացված առաջարկության հիման վրա։  «Գնորդների գնային առաջարկների հիման վրա դժվար իրացվելի պետական սեփականություն համարվող անշարժ գույքի վաճառքը կանոնակարգելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ է ներկայացվել ՀՀ ՏԿԵՆ 06.12.2019թ.N 01/22553-19 գրությամբ։ | «Գնորդների գնային առաջարկների հիման վրա դժվար իրացվելի պետական սեփականություն համարվող անշարժ գույքի վաճառքը կանոնակարգելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատազմ սահմանված ժամկետում չներկայացնելը պայմանավորված է ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից 07.11.2019թ-ի դրությամբ նախագծի վերաբերյալ փորձագիտական եզրակացությունը չտրամադրելու հանգամանքով, որի մասին ՀՀ ՏԿԵ նախարարության 08.11.2019թ-ի N 01/19147-19 գրությամբ տեղեկացվել է  ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ և խնդրել ենք ժամկետը երկարաձգել։ |  |
| 265.3 Հնգամյա ժամանակահատվածի յուրաքանչյուր տարվա կտրվածքով օտարման ենթակա գույքի անվանացանկի սահմանում, շուկայական գնահատում և հանրության իրազեկում | ՀՀ կառավարության 2019 թվականի հունիսի 27-ի «Պետական անշարժ գույքի օտարման կամ վարձակալության տրամադրման աշխատանքները կանոնակարգելու նպատակով հանձնաժողով ստեղծելու, դրա կազմը, ինչպես նաև օտարման կամ վարձակալության տրամադրման համար ներկայացվող, օտարման ենթակա, վարձակալության տրամադրման ենթակա, օտարման և վարձակալության տրամադրման ոչ ենթակա պետական անշարժ գույքի ցանկերի օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին» N 949-Ն որոշմամբ կանոնակարգվել է ներդրումային հավանական հետաքրքրություն ունեցող պետական գույքի օտարման նախապատրաստական աշխատանքները։ Որոշման 2-րդ կետի համաձայն ստեղծվել է հանձնաժողով։  Միաժամանակ հայտնում եմ, որ որոշման 7-րդ կետի պահանջի համաձայն Կոմիտեի կողմից հանձնաժողովի քննարկմանն է ներկայացվել օտարման ենթական 31 անվանում անշարժ գույքի ցանկը, որտեղ ընդգրկված գույքն առաջարկվում է օտարել կամ տրամադրել վարձակալության, որի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ է ներկայացվել ՀՀ ՏԿԵ նախարարության 11.11.2019թ.-ի N 01/19530-19 գրությամբ։ | Սահմանաված ժամկետում ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ։ |  |
| 266 | Պետական գույքի օգտագործման գործընթացի բարելավում | 266.2 «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 17-ի N 304-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 17-ի N 304-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 1073-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ է ներկայացվել ՀՀ ՏԿԵ նախարարության 24.12.2019թ. N 01/24748-19 գրությամբ։ | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 17-ի N 304-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 1073-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը (այսուհետ՝ նախագիծ) սույն թվականի հոկտեմբերի 3-ին N 01/15.2/15763-19 գրությամբ ներկայացվել է ՀՀ արդարադատության նախարարություն՝ պետական իրավական փորձաքննության։  Տեղեկացնում եմ, որ ՀՀ արդարադատության նախարարությունը 24.10.2019թ-ին համապատասխան գրությամբ նախագծի վերաբերյալ իրավական փորձագիտական եզրակացությունը ներկայացնելու համար պահանջել է ևս 10 օր։ 07.11.2019թ-ի դրությամբ Նախագծի վերաբերյալ իրավական փորձագիտական եզրակացությունը չի ներկայացվել, որի մասին ՀՀ ՏԿԵ նախարարության 11.11.2019թ-ի N 01/19558 գրությամբ տեղեկացվել է  ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ և խնդրել ենք ժամկետը երկարաձգել։ |  |